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	Auftraggeber
	Pascal Wenger
	Ansprechperson
	Leonardo Fischer

	Projektname
	Kriterienapp
	Projektnummer
	

	Beginn
	27.07.2023
	Ende
	10.08.2023

	DL* (h)
	88h
	DL* (Kosten)*
	CHF 10560.--

	Projektleitung
	Leonardo Fischer

	Projektmitarbeiter
	Marcel Braun


Tabelle 2: Übersicht
[bookmark: _Toc141448406]Ziel und Zweck des Projektes

Bei der Wenpas Informatik werden Informatik - Praktikanten auf die individuelle Praxisarbeit (IPA) vorbereitet. Die IPA entspricht der Abschlussprüfung zum Informatiker EFZ. Die Kriterienapp ist eine Webanwendung, welche durch Wenpas entwickelt und Wenpas - intern zur Anwendung gelangen wird. Die Anwendung dient Pascal und den Praktikanten der individuellen Bewertung und dem schrittweisem Ausbau von Prüfkriterien gemäss dem offiziellen «Kriterienkatalog Qualifikationsverfahren Informatiker»
Mit diesem Projektauftrag wird die bestehende App weiterentwickelt.
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Abbildung 1: Projektorganisation
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	Rolle
	Vorname, Name
	E-Mail-Adresse
	Telefonnummer

	Auftraggeber
	Pascal Wenger
	p.wenger@wenpas.ch
	061 821 04 45

	Projektleiter,  Entwickler und Tester
	Leonardo Fischer
	leonardo@wenpas.ch
	061 821 04 45

	Fachausschuss
	Marcel Braun
	marcel@wenpas.ch
	061 821 04 45


Tabelle 3: Kontakte







[bookmark: _Toc141448409] Zusatzanforderungen 	
Folgende Neuanforderungen mit diesem Auftrag realisiert werden:
· Neue Kandidaten und Bewerter sollen erfasst werden können
· Die Wahl des Bewerters soll auf der Bewertungsseite stattfinden. 
Projekte erstellen

Tabelleneigenschaften:

· Projektname
· Beschreibung
· Mitarbeiter
· Möglichkeit für das Aktivieren gewünschter Kriterien
· Dokumenten-Upload

· Der «Dokumenten-Upload» ist nur mit folgenden Dateitypen möglich: *.docx;*.xlsx;*.pdf
· Es werden nur Kriterien angezeigt mit Status aktiv. 
· Nach dem Erstellen gelangt man auf die Liste mit den Projekten.
Projekte auflisten 

Tabelleneigenschaften: 

· Projektname (Mit Link zur Detailansicht)
· Beschreibung
· Mitarbeiter
· Button «Bewerten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)
· Funktion «Dokumenten Download» 
Aufgabenstellungen, Hilfestellungen und Status der Kriterien

Auf der Startseite soll ein Link zu einer Tabelle mit allen Kriterien und deren Eigenschaften führen. Die Aufgabenstellungen, Hilfestellungen und Status der Kriterien sollen als Tabelle aufgelistet und bei Bedarf editiert werden können.

Einschränkungen: 
· Bei den A,B und C Kriterien dürfen die Originaltexte nicht verändert werden können. 
· Hilfetexte und Status dürfen editierbar sein.
· Auf dieser Seite sollen auch «Individuelle Kriterien» erfasst werden können. 
Kriterien Importieren 

Import Standard und / oder Individuelle Kriterien: Das Importieren von Standardkriterien macht unseres Erachtens keinen Sinn.


Punkte Berechnung
Berechnung der Punke soll auf der «Bewertungsseite» unter dem «Bewerten» - Button stattfinden und bei Änderungen mit dem Drücken des «Bewerten» Buttons aktualisieren. Mit einem «zurück» Button auf der «Bewertungsseite» soll man zurück zur Auftragsliste kommen. 

Design
Das Design kann mit bootstrap, flexbox, grid oder anderen CSS-Frameworks nach eigener Wahl umgesetzt werden.
Diese verschiedenen CSS Arten sollen verglichen und nach eigenem Gutdünken ausgewählt werden. Die Auswahl muss begründet werden.

[bookmark: _Toc141448410]Grobprojektplanung

	Von
	Bis
	Beschreibung
	Verantwortlich

	
	28.07.2023
	Freigabe Projektauftrag
	Projektleiter & Auftraggeber

	02.08.2023
	09.08.2023
	Entwicklung und Dokumentieren der Zusatzanforderungen gemäss diesem Projektauftrag
	Entwickler

	10.08.2023
	12.08.2023
	Testen der  Zusatzanforderungen
	Tester

	13.08.2023
	14.08.2023
	Abnahme & Projektabschluss
	Projektleiter & Auftraggeber


Tabelle 4: Grobprojektplanung

[bookmark: _Toc141448411]Rahmenbedingungen
Die Weiterentwicklung der App mit den hier beschriebenen Anforderungen bedingt, dass alle Testfälle des vorhergehenden Releases gemäss Projektdokumentation erfolgreich durchgeführt werden konnten.  
[bookmark: _Toc141448412]Berichterstattung
Die Projektkommunikation erfolgt 
1. Mittels Tagesjournal, welches durch den Projektleiter auf der Projektablage täglich aktualisiert wird.
2. Mittels periodischem, wöchentlichen Jour-Fixe, welches mit dem Projektteam zu vereinbaren ist.
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