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[bookmark: _Toc144280624]Vorwort 

Dieser Projekt-Bericht wurde von mir im Rahmen meiner Vorbereitung auf die Individuellen praktischen Arbeit (IPA) als Informatiker [Fachrichtung] EFZ erstellt. Er entstand während meiner beruflichen Tätigkeit bei Wenpas Informatik.
Das Thema des Projekts erhielt ich von Pascal Wenger

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei Herrn blabla für die gute Betreuung während meiner individuellen Praxisarbeit. 
Des Weiteren danke ich Herrn Wenger und Geiger, für die engagierte Unterstützung während meiner IPA-Vorbereitungszeit.



[bookmark: _Toc144280625]Zusammenfassung

Kurze Ausgangssituation

Zurzeit bildet die Wenpas Infomatik immer wieder Praktikanten und Lernende aus. Damit diese sich auf die IPA-Prüfung also der Abschlussprüfung ihrer Ausbildung vorbereiten können. Erstelle ich diese Website auf welcher man Projekte erstellt, welche man dann selber oder durch eine andere Person nach IPA-Kriterien bewerten lassen lässt. Dies ist bereits die 3. Version der Website mit Fokus auf das verbessern der Benutzerfreundlichkeit und Design. 
Umsetzung 

Die Umsetzung habe ich mit PHP, HTML und CSS erstellt. Zusätzlich habe ich Bootstrap verwendet.
Die Navigation habe ich in einem separaten File erstellt, welches von jeder Seite aufgerufen wird. 
Benutzerdaten und Inputs werden alle in der MySQL Datenbank abgespeichert, womit sie jederzeit auf der Website aufrufbar sind. Beim Verändern der Seitenstruktur musste ich viel am Code ändern, wonach sich jetzt die V3 mit der V2 stark unterscheidet. Vor allem beim Zusammenführen der Seiten Bewertungsseite und Auswertungsseite musste ich viel abändern. Nachdem man die Bewertung eingereicht hat erscheint jetzt statt einer neuen Seite, eine Neue Tabelle mit der vollständigen Auswertung. 
Ergebnis 

Benutzer können eingetragen werden und erscheinen als Mitarbeiter und Bewerter.
Projekte können erstellt werden, jedoch kann man noch keine Dateien einem Projekt hinzufügen.
Individuelle Kriterien können importiert werden, jedoch funktioniert das importieren von Standard Kriterien nicht wirklich. Die Seitenstruktur ist klar und übersichtlich, der Benutzer weiss, auf welcher Seite er sich befindet und gelangt einfach auf die von ihm gewünschte Seite. Kriterien werden aufgelistet und können bearbeitet werden.  Es fehlt die Hilfreiche Dokumenten Seite komplett, da die Upload/Download Funktion noch nicht existiert. 
.
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1.1. [bookmark: _Toc141447390][bookmark: _Toc144280631]Projektorganisation
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1.2. [bookmark: _Toc141447391][bookmark: _Toc144280632]Projektrollen

[bookmark: _Toc144280694]Tabelle 2 Projektrollen
	Rolle
	Vorname, Name
	Aufgaben
	E-Mail-Adresse
	PKORG
Kürzel

	Auftraggeber
	Pascal Wenger
	Projektinitiierung, Projektplanung, Projektsteuerung, Qualitätskontrolle
	p.wenger@wenpas.ch
	

	Projektleiter
	Leonardo Fischer
	Projektplanung,
Qualitätsmanagement,                Projektabschluss,
	leonardo@wenpas.ch
	

	Programmierer
	Leonardo Fischer
	Projektplanung,
Dokumentation,
Programmieren,
	leonardo@wenpas.ch
	

	Tester
	Leonardo Fischer
	Testdurchführung, Fehlererkennung, Fehlerberichterstattung
	leonardo@wenpas.ch
	


2. [bookmark: _Toc144280633]Detaillierte Aufgabenstellung

2.1. [bookmark: _Toc37882006][bookmark: _Toc73104979][bookmark: _Toc144280634]Titel der Arbeit

Kriterien Website V3
2.2. [bookmark: _Toc37882007][bookmark: _Toc73104980][bookmark: _Toc144280635]Ausgangslage

Bisher existiert eine Website auf welcher man Projekte eintragen kann. Zu diesem Projekt kann man Kriterien der IPA zuweisen wonach man vorgehen wird / gegangen ist. Jedes dieser Kriterien, welche einem Projekt zugewiesen wurden, kann ein Bewerter von 0-3 Bewerten. Zusätzlich zu den Kriterien gibt es Individuelle Kriterien, welche man selber auf der Website erstellen und importieren kann. Zu jedem Kriterium (auch individuelle Kriterien) kann man jeweils eine Aufgabe und Hilfestellung angeben. Überflüssigen Individuellen Kriterien kann man den Status Off zuweisen, womit sie unsichtbar werden. Neu dazu kommt, dass man bei einem Projekt Dateien hochladen kann. Es sollte eine neue Seite geben, bei welcher man jedes Kriterium mit Aufgabe und Hilfestellung sieht. Auf dieser Seite soll man nun auch den Status ändern können. Es sollte eine neue Seite geben, auf welcher man alles sieht, was zu einem Projekt gehört. (Detailansicht) Man soll auch Standard Kriterien importieren können und nicht nur Individuelle. User soll nun neue Bewerter und Mitarbeiter hinzufügen können. Es soll eine Navigation geben, welche auf allen Seiten vorhanden ist.
2.3. [bookmark: _Toc37882008][bookmark: _Toc73104981][bookmark: _Toc144280636]Detaillierte Aufgabenstellung
Basierend auf v2 soll Hauptsächlich die Menu-Führung und das Design optimiert werden.
Zusätzlich soll noch ein Upload für Dokumente statt finden.
Weitere wichtige Punkte:
· alle in der Bewertungsdokumentation Teil2 erwähnten Punkte, die noch nicht gut sind, sollen im Teil3 aufgeführt und umgesetzt werden
· Die Tests müssen mit Sonderzeichen wie bli <'?"\> bla ausgeführt werden 
· Auch sollen alle Kriterien von A und B abgedeckt werden.
Der Navigation Aufbau soll in etwas so aussehen:
· Benutzer erfassen
· Aufträge erstellen
· Aufträge auflisten, Detailansicht u Bewerten 
· Dokumente hochladen
· Kriterien Importieren 
· Kriterien Anzeigen und Bearbeiten
· Komplete Kriterienliste
· Hilfreiche Dokumente


Benutzer erfassen 
Neue Benutzer sollen erfasst, gelistet und bearbeitet werden können.
(Die Wahl des Bewerters soll auf der Bewertungsseite stattfinden.)
Projekte erstellen

· Projektname
· Beschreibung
· Mitarbeiter
· Kriterien mit Checkbox auswählen 
· Dokumenten-Upload (möglicher Ort)

· Der «Dokumenten-Upload» wird unter «Dokumente hochladen» noch genauer erklärt
· Es werden nur Kriterien angezeigt mit Status aktiv. 
· Nach dem Erstellen gelangt man auf die Liste mit den Projekten.

Dokumente hochladen 
Umsetzung:
Zu jedem Auftrag können mehrere Dokumente hochgeladen werden können.
Bei der Planung sollen mehrere Varianten mit Mokups geplant werden, welche dem Auftraggeber noch vor Durchführung zur Auswahl gestellt werden.
Bsp. 
Einbau als Eigene Seite mit Projekt Zuweisung via Dropdown oder der Upload könnte auf der Seite sein, wo man das Projekt erfasst.
Wichtig ist, dass man zur Datei noch einen Namen und eine Beschreibung vergeben kann.
Die maximale Datei Grösse soll 50 MB sein und es dürfen alle Dateien ausser PHP Dateien hochgeladen werden.
Eine Löschfunktion muss es auch haben.
Bei der Detailansicht soll man die Dokumente ebenfalls runter laden können.

Projekte auflisten 

Aufbau:
· Projektname (Mit Link zur Detailansicht)
· Beschreibung (Text gekürtzt anzeigen auf 50 Zeichen)
· Mitarbeiter
· Button «Bewerten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)
· Button «Bearbeiten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)
Projekte bearbeiten
· Ähnlich wie vorher
· Zusätzlich möglichkeit für Dokumentebearbeitung
Projekt Detailansicht
· Hier soll das Projekt alles in Textform inkl. Kriterien die ausgewählt wurden
· Bei den Kriterien sollen auch die neu erstellten Hiletexte wie Aufgabenstellungen und Hilfetexte angezeigt werden
· Unten soll man die Möglichkeit haben die Aufgabe zu bewerten.
Bewertung u. Punkte Berechnung
Auf der Bewertungsseite muss man zuerst den Bewerter wählen (weiter springen)
Dann sieht man den letzten Status der Bewertung und kann es anpassen.
Punkte Berechnung soll gleich darunter erscheinen und soll sich beim klick auf den Button «speichern u. aktualisieren». Mit einem zurück Button soll man zurück zur Projektliste kommen.


Kriterien Importieren 

Import Standard und Individuelle Kriterien
(Diese Funktionen sollte auch schon existieren, man muss sie aber noch entsprechen einbauen. Falls der Import für Standard und Individuelle anders ist, müsste man mit einem dropdown Menu angeben können um was für einen Import es geht)

Kriterien Anzeigen und Bearbeiten 

Es soll eine Liste geben, wo man alle Kriterien sieht – auch die mit Status inaktiv
Es sollen alle Kriterien bearbeitet werde können 

Wichtiges: 
· Bei den A,B und C Kriterien dürfen die Originaltexte nicht verändert werden können. 
· Hilfetexte und Status dürfen editierbar sein.
· Auf dieser Seite sollen auch «Individuelle Kriterien» erfasst werden können. 
Komplete Kriterienliste
Hier sollen alle Kriterien schön aufgelistet werden, jeweils mit allen Information die dazugehörenund deren Eigenschaften führen. Inkl. Aufgabenstellungen, Hilfestellungen und Status der Kriterien sollen aufgelistet werden.
Bei jedem Kriterium soll man über anlicken des Titel zur Bearbeitungsseite dieses Kriterium kommen.
Hilfreiche Dokumente
Es soll noch eine weitere Seite angelegt werden, wo man ebenfalls Dokumente hochladen kann.
Diese sollen aber unabhängig von einem Auftrag sein und zur Hilfe für die IPA dienen.
Wie beim Auftrag muss man Titel und Beschreibung angeben können. Limit von 50 MB und ebenfalls nur PHP Dateien.
Design
Das Design kann mit bootstrap, flexbox, grid oder anderen CSS-Frameworks nach eigener Wahl umgesetzt werden.
Diese verschiedenen CSS Arten sollen verglichen und nach eigenem Gutdünken ausgewählt werden. Die Auswahl muss begründet werden.
Testen
Die Applikation ist gut zu testen. Auch mit hin und her klicken, dürfen keine Datenbank einträge mehr verlorgen gehen. Auch müssen alle Sonderzeichen in der Datenbank gespeichert werden und diese auch wieder korrekt angezeigt werden.
Sonderzeichen werden ohne korrekte Umwandlung in Input Felder, Textarea oder bei der normalen Ausgabe unterschiedlich angezeigt. Deshalb ist es wichtig solche Tests durchzuführen, wo dies geprüft und dokumentiert wurde.
Dokumentation
Die Dokumentation soll nun auf dem Level für die IPA erstellt werden.
Es wird im Vergleich zu den vorherigen Dokumentationen auch erwartet, dass die realisierung dokumentiert wird. Wichtige Code Bespiele gezeigt und beschrieben werden.
Ein wichtiger Teil, der in der Realsierungsdokumentation beschrieben werden muss, ist der Umgang mit Sonderzeichen (wie sieht der Code für die Ausgabe bei Inputfelder, Textarea und normalem Output aus. Und wie werden die Variabeln für den Insert in die Datenbank aufbereitet)
In dieser Dokumentation soll unter Vorarbeit auch die Teile von Teil 1 und 2 Beschrieben werden. 
Dieser Teil darf gerne etwas ausführlich sein, auch mit Bildschirmausschnitte welche den jetzigen Stand zeigen.
Alle in der Bewertungsdokumentation Teil2 erwähnten Punkte, die noch nicht gut sind, sollen im Teil3 aufgeführt und umgesetzt werden.
Alle erwarteten Punkte die auch in den Kriterien A und B erwähnt sind, müssen in dieser Dokue abgedeckt werden.
Bitte beim Zeitplan noch jeweils ein halber Tag als Reserve für andere Arbeiten einplanen
[bookmark: _Toc37882010][bookmark: _Toc73104983][bookmark: _Toc141447396]
Deklaration der Vorkenntnisse 

· PHP: Gute Kenntnisse während des Praktikums angesammelt.
· MySQL-Datenbank: Gute Vorkenntnisse, oft in der Schule und während dem Praktikum verwendet
· JavaScript: Mithilfe von Bootstrap oft angewendet. Manchmal in kleinen Projekten verwendet.
· HTML und CSS: Gute Kenntnisse, Design bei bisherigen Projekten in der Schule und während des Praktikums meist mit HTML und CSS erstellt.
· Bootstrap: Nicht bei jedem Projekt angewendet, aber doch schon das eine oder andere Mal gebraucht
· W3.CSS: Noch nie gebraucht


Vorarbeiten
Soll eigentlich eine halbe Seite sein, aber im PA steht sollte ausführlicher sein. Denke das macht aber Sinn.
Die Website habe ich im Rahmen des Projektteils 1 und 2 bereits erstellt, mit folgenden Funktionen:
Seite 1)
Projekte Eintragen
Tabelle mit allen Projekten (Projektname = Link zu Seite 2)
Nach Individuelle Kriterien bearbeiten / erstellen
Nach Individuelle Kriterien importieren
[image: ]


Seite 2)
Projekt verändern
Tabelle mit allen Kriterien welche man auswählen kann
Bewerter, welchen man auswählen kann
[image: ]


Seite 3)
	Projekt nach ausgewählten Kriterien bewerten
	Kommentar zum jeweiligen Kriterium hinzufügen
	[image: ]


Seite 4)
Auswertung der Bewertung erhalten

[image: ]
Seite 5)
Individuelle Kriterien erstellen
Individuelle Kriterien als Liste darstellen
	Individuelle Kriterien bearbeiten (klick auf Link in der Liste)
[image: ]


Seite 6)
Individuelle Kriterien importieren
[image: ]
Seite 7)
Aufgabenstellung zu Kriterium hinzufügen
Hilfestellung zu Kriterium hinzufügen
Status von Kriterium ändern

[image: ]



2.4. [bookmark: _Toc73104985][bookmark: _Toc144280637]Neue Lerninhalte

Hochladen von Dateien auf einer Website,
Abspeichern von Dateien in einer Datenbank,
Herunterladen von Dateien von einer Website,
Aussortieren von PHP-Dateien,
Projektdokumentation nach IPA Kriterien A-B,
Webdesign im Nachhinein erstellen,
Arbeiten mit Flex-Box und W3.CSS 

2.5. [bookmark: _Toc144280638]Optimierungen von V2

· Alle IPA Kriterien von A und B lesen.
· Dokumentenhistorie jeden tag updaten wenn ich an der Dokumentation etwas ändere
· Stichwortartig in Änderungen beschreiben was ich geändert habe
· Alle Meetings dokumentieren und in die Dokumentation hinzufügen
· Arbeitsjournal von Tag 1 dokumentieren
· Testfälle und Testkonzept in der Planungsphase erstellen (Testkonzept Vorlage überarbeiten) (Testfälle detaillierter beschreiben)
· Mehr Zeit nehmen für das Flussdiagramm und schauen ob es ein besseres Programm zum Erstellen gibt.
· Mockups zeichnen und keine Skizzen (Zeit einplanen um besser mit Adobe XD zu werden)
· Zeitplan besser machen (Vorlage anpassen, besser einplanen wie lange ich für was habe, Zeitplan täglich updaten)
· Aufgabenstellung kann ich diesmal von Pascal / Marcel aus dem Projektauftrag kopieren.
· Risiken besser dokumentieren
· ERD soll genau der Datenbank entsprechen, bei der Datenbank bei Felder mit wenig input Varchar 255 verwenden und nicht text
· Quellen besser angeben. Link, Datum, Titel, Autor wofür ich die Quelle gebraucht habe (im Dokument mit fussnoten etc)(Quellen nach alphabetisch sortieren)
· Abbildung und Tabellenverzeichnis erstellen (mit Fussnoten etc.)
· Vorwort schreiben
· Seiten füllen / keine halb leeren Seiten
· Mehr Details im Arbeitsjournal, => Umsetzung mit Bemerkung
· Schönere Vorlagen mit Adobe
· Testkonzept nicht kopieren
· Webseite nicht gleich Seite

[image: ]IPA 2023
[image: ]Kriterien Website V3 2023
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3. [bookmark: _Toc144280639]Detaillierter Zeitplan (mit SOLL - IST Vergleich)
[image: ]
[bookmark: _Toc144280466]Abbildung 2 Zeitplan


4. [bookmark: _Hlk133944570][bookmark: _Toc144280640]Arbeitsjournale 

Das täglich geführte Arbeitsjournal stellt geplante und ausgeführte Tätigkeiten gegenüber, enthält Informationen über ungeplante Tätigkeiten und aufgetretene Probleme, sowie Hilfestellungen. Zudem sind Erfolge und Misserfolge, die erreichten Meilensteine und die Besuche der Fachexperten in der Tages-Reflexion festgehalten. 
4.1. [bookmark: _Hlk133707252][bookmark: _Hlk133745208][bookmark: _Toc144280641]Arbeitsjournal Tag 1 (03.08.2023) 

	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Projektauftrag analysieren,
Projektstart initialisiert
	Projektauftrag durchgelesen,
Ordnerstruktur für Projekt erstellt,
Dokumentation erstellt.
	Bei der Dokumentation habe ich mich an die Vorlage der Schule und an Projektversion 2 gerichtet.
	2
	2

	Dokumentation überabeitet
	Vorkenntnisse abgeändert,
Ausgangslage geschrieben,
Vorarbeiten überarbeitet,
Dokument angepasst,
	
	2
	2

	Anforderungsanalyse
	Anforderungsanalyse erstellt.
	
	2
	2

	Informationsbeschaffung
	Recherchieren.
	Wie mache ich die Navigation
Variationen für Dokumentenupload / Download
	2
	2

	Mockups erstellen
	Mit Mockups angefangen.
	Brauche noch mehr Infos wie Dokumentenupload / Download aussieht.
	0.5
	0.5

	Stunden Total
	8.5
	8.5



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Bei der neuen Dokumentation habe ich vieles abgeändert, sodass es mehr nach dem Beispiel der Schule aussieht. (Vorkenntnisse, Arbeitsjournal, Neue Lerninhalte)
· Bei den verschiedenen Variationen für den Dokumentenupload habe ich noch nicht so viel Ahnung wie ich das machen werde. Werde also noch morgen weiter recherchieren und evtl. Andreas fragen.







4.2. [bookmark: _Toc144280642]Arbeitsjournal Tag 2 (04.08.2023)
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Informationsbeschaffung
	Recherche
	Varianten für Dateien Upload / Download angeschaut
	1
	1

	Mockups erstellen
	Projektauftrag analysiert,
Mockups erstellt
	Im Projektauftrag geschaut, wo Pascal was haben will und Mockups erstellt.
	4
	4

	Zeitplan erstellen
	Zeitplan Vorlage erstellt
Zeitplan erstellt
	Ich war mit meinem Zeitplan aus der V2 nicht zufrieden und hab noch einiges abgeändert.
	2
	3

	Stunden Total
	8
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	Ich hatte immer wieder lags in Adobe XD, musste auch öfters das Programm neustarten. Hatte ich bisher noch nie.

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Ich habe verschiedene Varianten für den Dateien upload und download angeschaut. Dies habe ich in meinen Notizen notiert und werde ich Pascal zeigen. 
· Bei den Mockups wäre ich ohne den Lags schneller wie geplant fertig geworden.
· Der Zeitplan gefällt mir nun schon viel besser, jedoch muss ich noch schauen, dass er auf einer A4 Seite platz hat.





4.3. [bookmark: _Toc144280643]Arbeitsjournal Tag 3 (07.08.2023)

	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Informationsbeschaffung
	Kriterien analysiert
	Kriterien angeschaut und von Marcel Hilfe & Aufgabenstellung
	1
	1

	Meeting mit Pascal
Kommentare von Pascal
	Designentscheidungen getroffen
Dokumentation überarbeitet
	Feedback zu den Mockups und Zeitplan erhalten
	2
	2

	Planung überarbeiten
	Zeitplan überarbeitet
Mockups überarbeitet
	
	2,5
	2,5

	Flussdiagramm erstellen
	Mit Flussdiagramm angefangen
	
	0.5
	0.5

	ERD erstellen
	ERD von V2 überarbeitet
	
	1
	1

	Varianten erstellen
	Mockups erstellt
	Varianten für Datei-Upload / Download erstellt
	1
	1

	Stunden Total
	8
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Heute habe ich eine Korrektur von Pascal an meine Planung erhalten. Somit habe ich heute vieles an der Planung überarbeitet. 
· Für das Flussdiagramm müsste ich Andreas fragen, wie ich dieses für eine komplexere Website mit Navigation machen kann.
· Das Meeting mit Pascal über die Mockups verlief früher wie geplant, somit ist die Planung etwas verschoben. Ich hoffe jedoch, dass Soll und Ist wieder gleich werden.





4.4. [bookmark: _Toc144280644]Arbeitsjournal Tag 4 (08.08.2023)

	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Planung überarbeiten
	Mockups abgeändert
	
	2
	1.5

	Flussdiagramm erstellen
	Meeting mit Andreas über Flussdiagramm
	Mehrere Flussdiagramme für einzelne wichtige Teile des Programmes erstellen
	
	0.5

	Flussdiagramm erstellen
	Flussdiagramme erstellt
	
	2
	1

	Sonstige Dokumentationsaufwände
	Sitemap Diagramm erstellt
	
	1
	1

	Sonstige Dokumentationsaufwände
	Use Case Diagramm erstellt
	
	1
	1

	Risikomanagement
	Risikomanagement Tabelle erstellt
	Probiert ein Beispiel zu finden
	1
	1

	Systemgrenzen
	Systemgrenzen dokumentiert
	Probiert ein Beispiel zu finden
	1
	1

	Dokumentation
	Dokumentation ergänzt
	
	1
	1

	Stunden Total
	9
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Das nächste Mal muss ich den Zeitplan anders machen, (ich habe 8h für Bericht bearbeiten am Schluss eingeplant sowie 6 für die tägliche Dokumentation, Zeitplan Arbeitsjournal etc
Dies sind jedoch Arbeiten, welche während dem ganzen Projekt anfallen.). 




4.5. [bookmark: _Toc144280645]Arbeitsjournal Tag 5 (10.08.2023)

	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Aufgetretene Probleme
	VM ging nichtmehr,
Josua um Hilfe gefragt
	2-3
	1
	1

	Testfälle erstellen
	Testfall Vorlage überarbeitet,
Testfälle erstellt

	Keine
	2
	2

	Planung überarbeitet
	Mockups abgeändert,
E-Mail an Pascal
	
	0
	1

	Sonstige Dokumentationsaufwände
	Projektmethoden Wahl dokumentiert.
	
	1
	1

	Planung überarbeitet / 
Bericht überarbeitet
	Nach E-Mails von Pascal
	
	3
	3

	Stunden Total
	7
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	Absturz der VM /

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Ich muss noch eine Aufgaben Analyse zur detaillierten Aufgabenstellung machen und Verbesserungen vom letzten Projekt hier erwähnen.
· Ich muss noch dokumentieren, warum ich CSS-Methode verwende.





4.6. [bookmark: _Toc144280646]Arbeitsjournal Tag 6 (11.08.2023)
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Sonstige Dokumentationsaufwände
	Detaillierte Analyse der Aufgabenstellung erstellt
	
	1.5
	1.5

	Dokumentationsaufwände
	Zeitplan, Arbeitsjournal, Rapport
	Habe die von gestern auch gemacht.
	1
	1

	Sonstige Dokumentationsaufwände
	Optimierung von V2 aufgelistet.
	Verbesserungsvorschläge von Pascal addiert
	1
	1

	Bericht bearbeiten
	Aktuelle Mockups mit ausgewählter Version hinzufügen
	
	1
	1

	Entscheiden
	Entscheidungen dokumentieren
	In Entscheiden dokumentieren, weshalb ich bootstrap verwende. Dokumentieren welche Version Pascal für Mockups will. 
	1
	1

	Sonstiges
	Testkonzept überarbeitet,
Informationsbeschaffung über Bootstrap,
Vorlage IPA angeschaut
	Über «Drag and drop» Funktion und Datei bildlich darstellen informiert.
	2.5
	2.5

	Stunden Total
	8
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	

	Hilfestellungen
	




	Reflexion: 
· 
· 





4.7. [bookmark: _Toc144280647]Arbeitsjournal Tag 7 (14.08.2023)
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Ungeplante Arbeit
	Fehlstunden ergänzen
	Wusste nicht, dass ich bei Krankheit einen Rapport machen muss
	0
	1

	Bericht vervollständigen
	ISO 9241-110 dokumentiert
	Ich dachte es wäre gut, wenn ich das User Interface mit einer solchen Methode analysiere und umsetze.
	1
	2

	Navigation erstellen
	Navigation erstellen
	Muss ich noch etwas ergänzen, da ich noch nicht alle Seiten habe.
	4
	3

	Benutzer verwalten
	Liste mit Benutzern erstellt,
Benutzer hinzufügen erstellt

	Benutzer löschen fehlt noch
	2
	2

	Stunden Total
	7
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Heute habe ich mit der Realisierungsphase gestartet.
· Beim erstellen der Navigation fehlen mir noch 4 Seiten, da diese noch abgeändert werden.
· Das erstellen des Löschbuttons braucht etwas länger wie gedacht, kann ich aber dann auch für Dateien löschen benutzen. 




4.8. [bookmark: _Toc144280648]Arbeitsjournal Tag 8 (15.08.2023)
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Ungeplante Arbeit / Reservezeit
	Auftrag erstellen Seite bearbeitet,
Auftrag Liste Seite bearbeitet 
	Ich wusste nicht, dass ich soviel im Code abändern muss.
	0
	1

	Benutzer Funktion erstellen
	Benutzer löschen programmiert
	
	1
	1.5

	Detailansicht ändern
	Auftrag erstellen Struktur programmiert
	Dateien Upload noch nicht.
	
	2

	Dateien Upload und Download
	Informationsbeschaffung
Gespräch mit Pascal
Programmiert
	Erst Struktur programmiert
	
	1.5

	Dokumenationsaufwand
	Zeitplan, Meetings, Arbeitsjournal, Dokumentenhistorie aktualisiert.
	
	
	1

	Grundgerüst der Datenbank und ERD 
	Grundgerüst der Datenbank und ERD bearbeitet
	Files dürfen nicht als BLOB abgespeichert werden also brauche ich eine Tabelle mit Infos zu den Files
	
	1

	Stunden Total
	7
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
·  




4.9. [bookmark: _Toc144280649]Arbeitsjournal Tag 9 (16.08.2023)
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Auftrag Liste,
Meetings & Arbeitsjournal
	Auftrag Liste erstellt
Meetings und Arbeitsjournal aktualisiert

	
	2
	2

	Detailansicht und Bearbeitungs Seite
	Detailansicht und Bearbeitungs Seite programmiert
	Noch nicht fertig
	2.5
	2.5

	Kriterien modifizieren
	Kriterien modifizieren programmiert
	
	
	1

	Kriterien Liste
	Kriterien Liste programmiert
	
	
	2.5

	Stunden Total
	
	8.5



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	

	Hilfestellungen
	




	Reflexion: 
· 
· .



4.10. [bookmark: _Toc144280650]
Arbeitsjournal Tag 10 (17.08.2023)
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Kriterien Tabelle 
Kleine Designänderungen
	Kriterien Tabelle fertig programmiert.
Designänderungen getätigt
	
	1
	1

	Bewertung Seite
	Bewertung Seite programmiert
	Noch nicht fertig
	2
	3.5

	Detailansicht
	Detailansicht Seite programmiert
	
	1
	1

	Kriterien importieren
	Seitenstruktur erstellt
	
	1
	1

	Dokumentationsaufwand
	Arbeitsjournale, Rapport, Zeitplan
	
	0.5
	0.5

	Reservezeit
	Fehlerkorrektur
	Problem zwischen Navigation und Header
	1
	1

	Stunden Total
	6.5
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	Ich hatte die Navigation in der config Datei mit der Datenbankverbindung zusammen. Dies hat jedoch immer wieder Probleme mit dem Header verursacht, habe ich aber erst jetzt verstanden und geändert.

	Hilfestellungen
	




	Reflexion: 
· Ich musste in den jeweiligen Seiten bisher viel mehr ändern, als ich gedacht habe. 
· Ich dachte ich könnte Bearbeitung, Detailansicht sowie Bewerter Seite fast 1 zu 1 kopieren, jedoch muss ich den Code stark umschreiben.
· Somit bin ich im Zeitplan im Verzug und werde zu Schluss nicht mit allem fertig sein. 
· Arbeiten für Montag: bei der Bearbeitungsseite kann man Kriterien noch nicht abändern.
Bei Bewerter Seite funktioniert abspeichern und auswerten noch nicht richtig.
· Grosse Aufgaben die noch kommen: Upload/Download Funktion und Kriterien import.




4.11. [bookmark: _Toc144280651]Arbeitsjournal Tag 11 (21.08.2023) 
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung:
	Soll
	Ist

	Kleine Designänderungen
	Programmiert / angepasst
	Auf der Bearbeitungsseite Mitarbeiter input von input Field auf select gewechselt.
	1
	1

	Bearbeitungsseite
	Programmiert, Fehlerbehebung,
Testen
	Header Funktionen gehen, da Navigation später aufgerufen wird.
Man kann nun Kriterien wechseln.
	1
	1

	Bewertungsseite
	An Bewertungsseite gearbeitet
	
	0
	1

	Dokumentieren
	Zeitplan, Arbeitsjournal, etc
	
	1
	1

	Auswerten Seite und Bewertungsseite zusammengeführt
	
	
	0
	4

	Stunden Total
	3
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Zeitplan soll nächstes mal viel Detaillierter sein. 



[bookmark: _Hlk133745459]

4.12. [bookmark: _Toc144280652]Arbeitsjournal Tag 13 (23.08.2023) 
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung
	Soll
	Ist

	Informationsbeschaffung
	Informieren über Upload funktion
	
	2
	1

	Upload Funktion
	Upload Funktion auf Seite Bearbeiten hinzufügen
	
	1.5
	1.5

	Upload Dateien abspeichern
	Upload Dateien abspeichern programmiert
	
	
	2

	Datenbank
	Zugehörigkeiten in DB speichern
	
	
	1.5

	
	
	
	
	

	Ungeplante Arbeiten:
	keine
	
	--
	--

	Stunden Total
	
	6



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/


















4.13. [bookmark: _Toc144280653]Arbeitsjournal Tag 14 (24.08.2023) 
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung
	Soll
	Ist

	Upload Funktion
	Projekte ID zu Namen hinzugefügt
	Dateienname ändert sich zu ID Projekt + Originaler Dateienname
	2
	1.5

	Datenbank angepasst
	Datenbank Wert hinzugefügt
	ID Projekt + Originaler Dateienname Datei wird auch abgespeichert 
	0.5
	0.5

	Bearbeitungsseite Upload / Download
	Löschfunktion optimiert
Darstellung optimiert
Speicherung in der DB optimiert
	
	
	2

	Detailansicht download
	Programmiert 
	
	
	1.5

	Hilfreiche Dokumente hinzufügen
	Programmiert
	Bearbeiten und löschen funktioniert nicht ganz
	
	1.5

	Hilfreiche Dokumente 
	Hilfreiche Dokumente Seite
programmiert
	Fertig
	
	1

	
	
	
	
	

	Ungeplante Arbeiten:
	keine
	
	--
	--

	Stunden Total
	
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	Ich wollte eigentlich, dass unter Upload die Datei abgespeichert wird mit dem Namen, den man auf der Website angibt als Dateiname. Als ich dies jedoch versucht habe, ging immer der Dateityp verloren und die Datei wurde falsch abgespeichert. Zudem würde kommen, dass viel mehr Fehler vom Benutzer entstehen könnten wie z.B falsche Eingabe des Namens oder gar keine Eingabe eines Namens. Nun bleibt der Originelle Dateiname, davor wird aber Id des Projektes hinzugefügt um die Datei einfacher zu finden. Dies heisst aber, dass man im gleichen Projekt nicht 2 mal den gleichen Dateienname mit auch gleichem Dateientyp verwenden kann. 

	Hilfestellungen
	Hilfestellung von Pascal zu Inhalte aus Tabellen bearbeiten, hinzufügen und löschen mit cmd_edit etc. 






4.14. [bookmark: _Toc144280654]Arbeitsjournal Tag 15 (25.08.2023) 
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung
	Soll
	Ist

	Informationsbeschaffung
	Informiert 
	
	
	1

	Hilfreiche Dokumente hochladen Seite
	Programmiert
	Dokumente editieren und löschen
	
	4

	Hilfreiche Dokumente
	Seite umändern
	
	
	1

	Kriterien Liste Link / aufgabe, Status und Hilfestellungen ändern

	Status anzeige in Kriterienliste & Hilfestellung programmiert
	
	
	1

	Schauen das alles geht
	
	Seite Hilfestellungen erstellt
	
	1

	Stunden Total
	
	8



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	Probleme mit cmd edit, zu erst habe ich im im hidden feld unter value echo vergessen, und irgendwie erhielt ich immer die letzte id das konnte ich aber mit der Verstellung vom form ins foreach ändern. Bei Berarbeiten und löschen von Daten im Server und der DB musste ich viel herumprobieren

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Am Montag htmlspecialchars anschauen und verwenden für die Sonderzeichen.





4.15. [bookmark: _Toc144280655]Arbeitsjournal Tag 16 (28.08.2023) 
	Tagesplan
	Aufwand in Std

	Tägliche Arbeiten:
	Arbeitsschritte
	Bemerkung
	Soll
	Ist

	Standard Kriterien importieren
	Programmiert
	Funktioniert
	
	2.5

	Status Funktion 
	Programmiert
	Status Funktion überall angepasst
	
	2

	Bearbeitungsseite
	Programmieren und Bug fixes
	Abwählen von Kriterien nun möglich Dateien-upload funktioniert nun gut.
	
	2

	Schauen das alles geht
	Programmiert, optimiert 
	Bilder für jeweilige Dateienart hinzugefügt
	
	2

	Stunden Total
	
	8.5



Bemerkungen:
	Aufgetretene Probleme
	/

	Hilfestellungen
	/




	Reflexion: 
· Die Website funktioniert nun, Ich habe sie auf Fehler getestet und einige Testfälle gemacht. Morgen kann ich die Dokumentation abschliessen und bin somit am Abschluss des Projektes.




1. [bookmark: _Toc144280656]Dokumentenablage 


Dokumentenablage
 
Die gesamte Projekt-Dokumentation ist auf dem internen Dateiserver abgelegt: 

[bookmark: _Hlk134575490]Ablagestruktur:
[image: ]
[bookmark: _Toc144280467]Abbildung 3 Dokumentenablage

Beschreibung:
Im Ordner Dokumentation habe ich täglich die neueste Version des IPA-Berichts abgelegt, ebenso habe ich es mit dem Zeitplan und mit den Arbeitsjournalen gehandhabt.

2. [bookmark: _Toc144280657]Datensicherung

[bookmark: _Toc38109019]Alle Dateien, welche zur Dokumentation gehören sind auf dem Server von Wenpas abgespeichert. Alles was zum Code gehört wird mittels SVN zwischengespeichert. Die Datenbank wird zwischengespeichert, wenn etwas Wichtiges hinzugefügt wird und läuft sonst normal über Plesk.
Arbeitsjournal, Zeitplan und der Bericht werden täglich abgespeichert. 
[bookmark: _Toc144280658][bookmark: _Toc38109020]TEIL B: PROJEKT-DOKUMENTATION
1. [bookmark: _Toc144280659]Phase: Informieren 

1.1. [bookmark: _Toc144280660]Wissensbeschaffung 
[bookmark: _Hlk133532412][bookmark: _Hlk143611570]
Meeting 1 mit Pascal:
	Ort:
	Mühleweg 47

	Datum:
	07.08.2023

	Uhrzeit:
	09:50 -10:50 Uhr 

	Teilnehmer:
	Leonardo Fischer
Pascal Wenger


Besprechungsthemen

· Kommentare zu Mockups
· Zeitplanung länge
· Bewerter und Kandidat Funktion
· Anforderungsanalyse | Kriterium A1
· Aufgaben und Hilfestellungen von Marcel
· Dokumenten-Upload 

Notizen
Bei den Mockups muss ich noch einiges verändern
Bei der Zeitplanung muss ich noch mehr Zeit einplanen
Die Bewerter und Kandidat Funktion darf ich als Benutzer Funktion zusammenfassen
Für das Kriterium A1 soll ich noch mehr machen.
Ich soll noch Kriterien durchlesen und Marcels Hilfen / Aufgabenstellungen falls ich etwas nicht verstehe
Noch mehr Varianten mit Mockups für den Dokumenten-Upload 
Dokumenten-Upload soll auch Titel Beschreibung beinhalten



Meeting 1 mit Andreas:
	Ort:
	Mühleweg 47

	Datum:
	07.08.2023

	Uhrzeit:
	09:50 -10:50 Uhr 

	Teilnehmer:
	Leonardo Fischer
Andreas Geiger


Besprechungsthemen

· Flussdiagramm
· Andere Diagrammarten

Notizen
Es ist fast schon unmöglich ein ganz korrektes Flussdiagramm von einer Website mit Navigation zu 
machen. Ich solle lieber zu den neuen oder zu den wichtigen Funktionen mehrere kleine
Flussdiagramme erstellen 


Meeting 2 mit Pascal:
	Ort:
	Mühleweg 47

	Datum:
	15.08.2023

	Uhrzeit:
	15:20 -15:50 Uhr 

	Teilnehmer:
	Leonardo Fischer
Pascal Wenger


Besprechungsthemen

· Abspeichern von Dateien auf dem Server
· Abspeichern von Dateipfad etc in der Datenbank

Notizen
Ich darf die Dateien nicht mit BLOB in der Datenbank abspeichern.
Ich soll Infos wie Dateiname, Datei Art, Speicherort und ID in der Datenbank abspeichern.





Recherchen:

1.2. [bookmark: _Toc144280661]Auswahl der Projektmanagementmethode

Im Rahmen der IPA ergibt sich praktisch die Notwendigkeit zur Anwendung einer Wasserfallmethode, da sowohl der Auftrag als auch die Bewertung des Auftrages von Beginn an festgelegt werden.
Während meiner Ausbildungszeit habe ich vor allem mit IPERKA und Scrum gearbeitet.
Es gibt jedoch zwei Hauptgründe gegen die Verwendung der Scrum-Methode:
1.) Scrum ist nicht für Einzelarbeit ausgelegt. In Scrum gibt es klar definierte Rollen, die miteinander interagieren. Dies im Rahmen einer Einzelarbeit zu praktizieren und zu dokumentieren wäre unmöglich. Schließlich kann ich kein tägliches Scrum-Meeting mit mir selbst abhalten.
[bookmark: _Hlk142574460]2.) Scrum ist eine agile Methode, bei der die Planung aufgrund von Prioritätenänderungen regelmäßig angepasst wird. Dies ist bei der IPA nicht möglich oder erlaubt.
Während meiner Ausbildung habe ich auch etwas über die Projektmethode HERMES gelernt.
Diese Projektmethode ist jedoch für größere Projekte mit einem umfangreicheren Team konzipiert worden.
Der hohe Dokumentationsaufwand in HERMES würde es unmöglich machen, das Projekt innerhalb der geplanten Zeit abzuschließen. Zudem könnte ich diese Methode praktisch nicht anwenden.
Da ich für dieses Projekt keine neue Projektmanagementmethode erlernen möchte, würde ich IPERKA anwenden. IPERKA ist optimal für Einzelarbeiten und vereinfacht die Planung, indem man sich als ersten Schritt über den Umfang der neuen Inhalte informiert. Dies ermöglicht es mir, von Anfang an, gut voranzukommen und das Projekt erfolgreich abzuschließen.


1.3. [bookmark: _Toc144280662]ISO-Norm 9241-110 Umsetzung
Bei der User-Schnittstelle möchte ich mich an die 7 Interaktionsprinzipien der ISO-Norm 9241-110 halten. Diese habe ich während meiner Ausbildung an der BBB kennengelernt und während diesem Auftrag repetiert.

Aufgabenangemessenheit
Mit der Navigationszeile, welche auf jeder Seite verfügbar ist, gelangt der Benutzer schnell zu seinem Ziel. Die Navigation ist unterteilt in Aufträge erstellen, Aufträge auswählen, Kriterien importieren, Kriterien modifizieren, Kriterien Liste, Hilfreiche Dokumente und Benutzer erstellen.
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Auf der Navigation wird immer mit Weiss markiert auf welcher Seite man sich gerade befindet.
Die Seiten sind simpel Aufgebaut und es gibt auf jeder ein klares Ziel. 
Erwartungskonformität
Beim Projekt erstellen muss man Titel, Beschreibung und Mitarbeiter auswählen, dies wird mit einem * markiert. Form Auswertungs-buttons sind wie man es kennt mit: speichern, aktualisieren oder erstellen angeschrieben. Die Navigation funktioniert so wie auf den meisten anderen Seiten. 
Erlernbarkeit
Zur Verständlichkeit gibt es bei manchen Funktionen einen Text. Bedienung ist sehr simpel und einfach und benötigt keine Anleitung oder ähnliches. Benutzer des Programmes wissen, wofür man es braucht. 
Steuerbarkeit
Der Benutzer kann selber wählen wann er ein Projekt erstellt und wann er auf diesem Dateien hochlädt sowie es Bewertet. Der Benutzer kann seine Aktivität jederzeit beenden und speichern. Ausser beim hochladen eines Projektes, dort muss er Titel, Beschreibung und Mitarbeiter angeben, damit dieses gespeichert werden kann. Falls der Benutzer eine andere Darstellung der Beschreibung des Projektes will, kann er das Text-Area Feld verändern. 
Robustheit gegen Nutzungsfehler
Der Benutzer kann Falscheingaben jederzeit löschen oder abändern. Ein Projekt kann nur mit Titel, Beschreibung und Mitarbeiter erstellt werden. Hat er ein falsches Dokument hochgeladen, so kann er dieses jederzeit löschen. Beim Löschen eines Dokumentes wird der Benutzer zusätzlich gefragt, ob er dieses wirklich löschen will. 
Benutzer: innen-Bindung
Der Benutzer erhält immer ein Feedback über was er getan hat. Beispiele hierfür sind, dass man beim erstellen des Projektes auf die Seite mit der Liste aller Projekte weitergeleitet wird, wo man das neu erstellte Projekt dann sieht. Beim Bewerten eines Projektes erhält man nach click auf Button eine Auswertung auf der gleichen Seite. 


Ein Projekt ansehen, Bewerten und Bearbeiten ist mit drei Buttons in der Tabelle mit allen Projekten umgesetzt worden. Dies verhindert, dass ausversehen das falsche Projekt bewertet wird.

1.4. [bookmark: _Toc144280663]Analyse der Aufgabenstellung
	
	Anforderungsanalyse

	1
	Funktion 
Navigation
	Die Webseite soll auf eine auf allen Seiten zugängliche Navigation haben.
Die Navigation leitet einen auf alle vorhandenen Seiten.

	2
	Funktion 
Kandidat und Bewerter
	Man soll einen Benutzer hinzufügen können. Dieser Benutzer sollte man auch bearbeiten können. Alle Benutzer sollen in einer Liste dargestellt werden. Benutzer fungieren als Kandidaten und Bewerter.

	3
	Funktion
Dateien Upload
	Der User soll zu einem Auftrag mehrere Dateien hochladen können.

	4
	Funktion
Dateien Download
	Der User soll vorhandene Dateien in einem Auftrag herunterladen können.

	5
	Funktion
Bewerter aussuchen
	Die bereits vorhandene Funktion Bewerter aussuchen soll nun auf der Bewertungsseite sein.

	6
	Funktion
Detailansicht
	Es soll eine Detailansicht geben in welcher der User alles zu einem ausgewählten Auftrag sieht. (Auftrag Infos, ausgewählte Kriterien mit Hilfetext und Aufgabenstellung, Dateien) Auf dieser Seite ist ein Button welcher zur Bewertungsseite führt.

	7
	Funktion
Bewertungsseite
	Ergebnis der Auswertung soll direkt auf der Bewertungsseite dargestellt werden. (Auswertungsseite soll gelöscht werden) Dies wird mit einem Button «speichern und aktualisieren» gemacht. Auf dieser Seite soll es auch einen Button geben, den jemanden zurück zur Auftägeliste bringt.

	8
	Funktion
Kriterien importieren
	Standard Kriterien sollen auch importiert werden können. Somit soll es eine Auswahlfunktion geben, ob Standard oder Individuelle Kriterien importiert werden.

	9
	Funktion 
Kriterien Tabelle
	Es soll eine Webseite mit einer Tabelle geben, die alle Kriterien ausgibt.
In dieser Tabelle sollen auch Hilfe und Aufgabenstellung zu jeweiligem Kriterium dargestellt werden und man soll den Status ändern können.
In dieser Tabelle sieht man auch Kriterien mit Status inaktiv.

	10
	Qualität
Dateien Download PHP
	Die Webseite darf beim Dateien Upload keine PHP-Dateien akzeptieren.
 

	11
	Qualität 
Standard Kriterien
	Standard Kriterien dürfen nicht bearbeitet werden können.
Nur Status und Hilfetexte soll man bei Standard Kriterien bearbeiten können.

	12
	Qualität
Input Felder
	Input Felder sollen auch mit Sonderzeichen funktionieren.

	12
	Randbedingung

	Dokumentation ist nach IPA-Kriterien A-B gerichtet.

	13
	Randbedingung
	Besprechung der Planung ist am 7. oder 8. August. Abgabetermin ist der 18. August.


[bookmark: _Toc144280695]Tabelle 3 Anforderungsanalyse



1.5. [bookmark: _Toc144280664]Detaillierte Analyse der Aufgabenstellung
	Aufgabenstellung
	Umsetzung

	Der Navigation Aufbau soll in etwas so aussehen:
· Kandidaten erfassen
· Bewerter erstellen
· Aufträge erstellen
· Aufträge auflisten, Detailansicht u Bewerten 
· Dokumente hochladen
· Kriterien Importieren 
· Kriterien Anzeigen und Bearbeiten
· Komplete Kriterienliste
· Hilfreiche Dokumente

	Die Navigation werde ich mittels Bootstrap umsetzen. Da die Navigation anzeigen soll, auf welcher Seite man ist. Würde ich Sie in einem separaten Dokument erstellen und sie mit require einfügen. Die Navigation würde aus der Url herauslesen, auf welcher Seite man sich befindet.
Den Bootstrap Code würde ich Designtechnisch abändern.

	Kandidaten und Bewerter erfassen

Neue Benutzer sollen erfasst, gelistet und bearbeitet werden können.

	Man soll ganz simpel mit einem Inputfeld und einem speichern Button einen Benutzer erstellen können. Dieser Benutzer zählt dann als Kandidat / Mitarbeiter und als Bewerter.
Alle Benutzer werden in einer Liste dargestellt.
Diese Liste soll aus Inputfeldern bestehen, welche man abändern kann und mit Button click kann man diese Änderungen speichern. 

	Projekte erstellen

o	Projektname
o	Beschreibung
o	Mitarbeiter
o	Kriterien mit Checkbox auswählen 
o	Dokumenten-Upload (möglicher Ort)

	Projekte erstellen bleibt gleich wie in V2, ausser dass man nun alle Felder befüllen muss um ein Projekt erstellen zu können (Titel Beschreibung Mitarbeiter)
Hinzu kommt, dass man die Kriterien beim erstellen des Projektes bereits wählt.
Auch Hinzu kommt, dass man Dateien zum Projekt hochladen kann.
Nach dem erstellen des Projektes wird man auf Projektliste weitergeleitet.

	Dokumente hochladen

Umsetzung:
Zu jedem Auftrag können mehrere Dokumente hochgeladen werden können.
Bei der Planung sollen mehrere Varianten mit Mokups geplant werden, welche dem Auftrag-geber noch vor Durchführung zur Auswahl gestellt werden.
Bsp. 
Einbau als Eigene Seite mit Projekt Zuweisung via Dropdown oder der Upload könnte auf der Seite sein, wo man das Projekt erfasst.
Wichtig ist, dass man zur Datei noch einen Namen und eine Beschreibung vergeben kann.
Die maximale Datei Grösse soll 50 MB sein und es dürfen alle Dateien ausser PHP Dateien hochgeladen werden.
Eine Löschfunktion muss es auch haben.
Bei der Detailansicht soll man die Dokumente ebenfalls runter laden können.
	Dies würde ich mit PHP und Bootstrap machen, 
Pascal wollte die V3, bei welcher man die Datei auf ein Feld ziehen kann um es hochzuladen oder man clickt auf Datei hochladen und es öffnet sich der Explorer, womit man eine Datei aussuchen kann.
Datei Art soll mit einem Bild ausgegeben werden für bekannte Dateiarten, der Rest mit einem generischen Bild. (On Click auf Bild kann man dann auch die Datei herunterladen)
PHP und Dateien über 50 MB werden herausgefiltert.

	Projekte auflisten 

Aufbau:
· Projektname (Mit Link zur Detailansicht)
· Beschreibung (Text gekürtzt anzeigen auf 50 Zeichen)
· Mitarbeiter
· Button «Bewerten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)
· Button «Bearbeiten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)

	Hinzu kommt bei dieser Funktion von der V2, dass es 3 Buttons gibt. (Detailansicht Bewerten und Bearbeiten)

	Projekte bearbeiten
· Ähnlich wie vorher
· Zusätzlich möglichkeit für Dokumentebearbeitung

	Hier soll man auch Kriterien ändern können.
Hier soll man auch Dateien löschen oder hinzufügen können.

	Projekt Detailansicht
· Hier soll das Projekt alles in Textform inkl. Kriterien die ausgewählt wurden
· Bei den Kriterien sollen auch die neu erstellten Hiletexte wie Aufgabenstellungen und Hilfetexte angezeigt werden
· Unten soll man die Möglichkeit haben die Aufgabe zu bewerten.

	Die Felder mit Texts sollen keine Input Felder sein oder sind Input Felder, welche man nicht bearbeiten kann.
Hilfetexte und Aufgabenstellung von ausgewählten Kriterien werden dargestellt in einer Tabelle. 
Mit einem Button wird man auf Bewerter Seite weitergeleitet.
Auf Dieser Seite soll man Dateien Downloaden können. 

	Kriterien Importieren 
Import Standard und Individuelle Kriterien
(Diese Funktionen sollte auch schon existieren, man muss sie aber noch entsprechen ein-bauen. Falls der Import für Standard und Individuelle anders ist, müsste man mit einem dropdown Menu angeben können um was für einen Import es geht)
	Mit einem Dropdownmenü kann man zwischen Standard und Individuell auswählen, wenn man auf Standard ist, kann man Standard Kriterien importieren, wenn man auf Individuell ist kann man individuelle Kriterien importieren.


	Kriterien Anzeigen und Bearbeiten 

Es soll eine Liste geben, wo man alle Kriterien sieht – auch die mit Status inaktiv
Es sollen alle Kriterien bearbeitet werde können 

Wichtiges: 
-	Bei den A,B und C Kriterien dürfen die Originaltexte nicht verändert werden können. 
-	Hilfetexte und Status dürfen editierbar sein.
-	Auf dieser Seite sollen auch «Individuelle Kriterien» erfasst werden können.
	Hier gibt es eine Seite wo man einfach Aufgabenstellung, Status und Hilfestellung von Kriterien bearbeiten kann.
Und eine Seite wo man Aufgabenstellung, Hilfestellung, Status und Individuelle Kriterien bearbeiten kann. 

	Komplete Kriterienliste
Hier sollen alle Kriterien schön aufgelistet werden, jeweils mit allen Information die dazuge-hörenund deren Eigenschaften führen. Inkl. Aufgabenstellungen, Hilfestellungen und Status der Kriterien sollen aufgelistet werden.
Bei jedem Kriterium soll man über anlicken des Titel zur Bearbeitungsseite dieses Kriterium kommen.
	Dies wird eine Sehr Lange Liste.

	Hilfreiche Dokumente
Es soll noch eine weitere Seite angelegt werden, wo man ebenfalls Dokumente hochladen kann.
Diese sollen aber unabhängig von einem Auftrag sein und zur Hilfe für die IPA dienen.
Wie beim Auftrag muss man Titel und Beschreibung angeben können. Limit von 50 MB und ebenfalls nur PHP Dateien.

	Es wird eine Seite geben, auf welcher alle Hilfreichen Dokumente ausgegeben werden und ein Button womit man auf eine Seite kommt, wo man neue Hilfreiche Dokumente hinzufügen kann oder welche löschen kann. 

	Design
Das Design kann mit bootstrap, flexbox, grid oder anderen CSS-Frameworks nach eigener Wahl umgesetzt werden.
Diese verschiedenen CSS Arten sollen verglichen und nach eigenem Gutdünken ausgewählt werden. Die Auswahl muss begründet werden.

	Bei der Designwahl habe ich Bootstrap gewählt. Ich würde die Navigationsbar damit machen, da ich damit bereits Erfahrung habe. Ich habe mir auch W3.CSS angeschaut, jedoch ist dieses Framework viel kleiner und Vorlagen sind simpler gehalten. Eine Navigation per Hand zu erstellen wäre möglich aber ich hätte viel länger.
Für Tabellendarstellung und um das Design responsive zu machen lasse ich mir die Möglichkeit offen Flex box oder W3.CSS zu benutzen, aber würde dies auch eher mit Bootstrap machen. 



1.6. [bookmark: _Toc144280665]Analyse auf Teilsysteme und Abhängigkeiten
[bookmark: _Toc144280666]Teilsysteme:

Benutzerverwaltung:
Die Webseite ermöglicht die Verwaltung von Benutzern, darunter Bewerter und Mitarbeiter. Diese Benutzer können Projekte erstellen oder bewerten.
Projektverwaltung:
Die Webseite erlaubt das Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Bewerten von Projekten.
Kriterien Verwaltung:
Die Webseite bietet die Möglichkeit, individuelle Kriterien zu erstellen, zu importieren und anzupassen. Es besteht auch die Option, Standardkriterien zu importieren. Kriterien können ihren Status ändern, was bewirkt, dass sie nicht mehr überall angezeigt werden. Für jedes Kriterium können zudem Hilfetexte und Aufgabenstellungen erstellt und modifiziert werden.
Hilfreiche Dokumente:
Dokumente können mit Titel und Beschreibung erstellt werden und werden auf einer separaten Seite dargestellt.
Datenbank:
Sämtliche Nutzereingaben werden in einer Datenbank gespeichert und können somit wieder abgerufen werden.
[bookmark: _Toc144280667]Abhängigkeiten

Webserver: Zur Bereitstellung der Webseite und der Interaktion mit Benutzern.
Datenbank: Zur Speicherung von Benutzerdaten, Projektinformationen, Kriterien, Dokumenten und anderen relevanten Daten.
Internet: Als grundlegende Voraussetzung für die Erreichbarkeit der Webseite und die Kommunikation mit der Datenbank sowie Benutzern.



2. [bookmark: _Toc144280668]Phase: Planen

2.1. [bookmark: _Toc144280669]Meilensteine

	Meilenstein
	Datum

	Projektanfang
	03.08.2023

	Zeigen der Planung an Auftraggeber
	08.08.2023

	Abschliessen der Programmierung
	14.08.2023

	Abschliessen der Tests
	16.08.2023

	Abschluss des Projektes
	18.08.2023


[bookmark: _Toc144280696]Tabelle 4 Meilensteine



2.2. [bookmark: _Toc144280670]Hilfsmittel und Firmenstandards

Als Entwicklungsumgebung wird bei Wenpas Informatik der Dreamweaver verwendet.
Jeder Mitarbeitende arbeitet ausserdem auf einem individuellen, virtuellen Windows Rechner, welcher durch die Virtualisierungslösung «Proxmox» bereitgestellt wird. Der Zugriff auf den Rechner erfolgt via RDP-Protokoll ab einem physischen Rechner. Grund hierfür ist, dass falls der physische Rechner ausfällt, praktisch ohne Unterbruch weiter auf den virtuellen Rechner zugegriffen und weitergearbeitet werden kann.
Ausserdem Wenpas betreibt seit längerer Zeit eine Wissensdatenbank, welche als Hilfsmittel 
hinzugezogen werden kann.
2.3. 

2.4. [bookmark: _Toc144280671]Konzeptskizzen (Adobe XD) – Mockups
Aufträge erstellen V3
[image: ]
Detailansicht für V3
[image: ]


Bearbeitungsseite für V3
[image: ]


Aufträge auswählen[image: ]
Kriterien importieren
[image: ]


Kriterien modifizieren[image: ]



Kriterien Liste
[image: ]


Kriterien bearbeiten [image: ]
Bewertungsseite
[image: ]


Hilfreiche Dokumente
[image: ]
Hilfreiche Dokumente hochladen
[image: ]


Benutzer erstellen
[image: ]

2.5. [bookmark: _Toc144280672]Datenmodell (ERD)
Das ERD konnte ich fast komplett aus KriterienWebsite V2 übernehmen.
Ich habe bewerter Tabellen Name zu benutzer geändert und benutzer mit projekte verbunden.(Mitarbeiter gelöscht, jetzt benuter_id)
Ich habe eine neue Tabelle für die gespeicherten Files erstellt.
[image: ]
[bookmark: _Toc144280468]Abbildung 4 ERD



2.6. [bookmark: _Toc144280673]Flussdiagramme
Projekt / Auftrag erstellen
[image: ]Speichern


Projekt / Auftrag bewerten
[image: ]
Benutzer erstellen
[image: ]
Hilfreiche Dokumente Hochladen
[image: ]
2.7. [bookmark: _Toc144280674]Sitemap Diagramm
[image: ]
[bookmark: _Toc144280469]Abbildung 5 Sitemap
2.8. [bookmark: _Toc144280675]Use-Case Diagramm
[image: ]
[bookmark: _Toc144280470]Abbildung 6 Use-Case Diagramm
2.9. [bookmark: _Toc144280676]Schnittstellen und Systemgrenzen (Hier mache ich noch mehr dazu, will nachschauen was ich von der schule dazu erhalten habe / Wie wir das gemacht haben)
Schnittstellen zur Aussenwelt
Benutzer können mit einem Browser auf die Webseite zugreifen. Dazu brauchen Sie ausserdem zugriff auf ein Gerät, welches Internet hat und fähig ist einen Browser darauf laufen zu können.

2.10. [bookmark: _Toc133505458][bookmark: _Toc133533597][bookmark: _Toc133533751][bookmark: _Toc144280677]Projektrelevante Risiken

	Risikokategorie
	Beschreibung

	Personelle Risiken
	Falls ich ausfalle / Krank bin.

	Technische Risiken
	Etwas überfordert mich beim Programmieren.

	Projektmanagement - Risiken
	Keine

	Organisatorische Risiken
	Fehler in der Organisation

	Externe Risiken
	Naturkatastrophen






2.11. [bookmark: _Toc144280678][bookmark: _Toc133505459][bookmark: _Toc133533598][bookmark: _Toc133533752]Testkonzept
Testmittel

Um das System erfolgreich zu testen, werden folgende Mittel benötigt:
	Testmittel
	Geprüft von
	Bemerkungen

	Testprotokoll
	Leonardo Fischer
	Alle Testinformationen können für die Tests genutzt werden. Im Protokoll sind die Testfälle definiert und können ausgeführt werden

	Testfälle
	Leonardo Fischer
	Testprotokoll

	PC
	Leonardo Fischer
	

	Betriebssystem
	Leonardo Fischer
	Windows 11

	Browser
	Leonardo Fischer
	Google Chrome 

	Netzwerk
	Leonardo Fischer
	Internetzugang per LAN oder WLAN gewährleistet




Testmethoden

Agiles Testing
Während dem Programmieren habe ich immer wieder geprüft, ob mein Code oder meine neu erstellte Funktion geht. Nach jeder grösseren Änderung am Code prüfe ich diesen und schaue ob ich Fehlermeldungen erhalte oder sich die Webseitenstruktur ungewollt verändert. Somit kann ich direkt reagieren und meinen Fehler einfach identifizieren und verbessern.
Am Schluss des Projektes habe ich alles nach den Testfällen getestet und dies im Testprotokoll dokumentiert.



2.12. [bookmark: _Toc144280679]Testfälle

Testfall 1: Navigation
Randbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/import.php
2) 
3) 
4) 
5) 

	Anforderung ID
	1

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023






	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf link gehen
	Webseite mit einer Navigationszeile öffnet sich

	2.
	Auf Kriterien importieren drücken
	Man wird weitergeleitet auf Seite «Kriterien importieren». Man merkt man ist auf Seite «Kriterien importieren». Auf Seite «Kriterien importieren» ist die Navigationszeile auch vorhanden.

	3.
	Auf Auftrag erstellen drücken
	Man wird weitergeleitet auf Seite «Auftrag erstellen». Man merkt man ist auf Seite « Auftrag erstellen ». Auf Seite « Auftrag erstellen » ist die Navigationszeile auch vorhanden.

	
	Auf Kriterienliste drücken
	Man wird weitergeleitet auf Seite «Kriterienliste» Man merkt man ist auf Seite «Kriterienliste». Auf Seite «Kriterienliste» ist die Navigationszeile auch vorhanden.




Testfall 2: Benutzer hinzufügenRandbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/benutzer_verwalten.php
2) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftrag_erstellen
3) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/bewerten_auswerten.php?projekte_id=12
4) 
5) https://www.pkorg.wenpas.info/v2/KriterienWebsite/bewertungen.php?id=12
6) 
7) https://www.pkorg.wenpas.info/v2/KriterienWebsite/.php
8) https://www.pkorg.wenpas.info/v2/KriterienWebsite/bewertungen.php?id=12




	Anforderung ID
	2

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023







	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf 1. Link gehen
	Webseite öffnet sich auf Seite «Benutzer verwalten»

	2.
	Benutzername «Arnold» eingeben
Auf Benutzer erstellen drücken.
	Benutzer Arnold wird in einer Liste mit allen Benutzern ausgegeben.

	3.
	Benutzer Arnold zu Arnold2 ändern und auf ändern drücken.
	Arnold wird nun als Arnold2 in der Liste angezeigt 

	4.
	Auf 1. Link gehen
	In der Liste wird auch nach dem verlassen und neu öffnen der Seite Arnold2 als Benutzer angegeben

	5.
	Auf 2. Link gehen
	Webseite öffnet sich auf Seite «Auftrag erstellen»
Unter Mitarbeiter kann man «Arnold2» auswählen.

	6.
	Auf 3. Link gehen
	Webseite öffnet sich auf Seite «Auftrag bewerten»
Unter Bewerter kann man «Arnold2» auswählen.




Testfall 3: Dateien UploadRandbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftraege_erstellen.php
2) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftrag_liste.php
3) 





	Anforderung ID
	3

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023







	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf 1. Link gehen.
	Webseite öffnet sich auf Seite «Auftrag erstellen».

	2.
	Auf Datei hochladen drücken.
	Explorer öffnet sich um Datei auszuwählen.

	3.
	Leere .pdf Datei hochladen.
	.pdf Datei wird verweigert.

	4.
	Leeres Textfile (.txt) hochladen.
	Man sieht, dass das Textfile hochgeladen wurde. 

	5.
	Restliche Projektdaten angeben, mit Sonderzeichen.
Kriterium A1 auswählen und auf Auftrag erstellen drücken.
Auf Link 2 gehen.
	Auftrag wird auf der Seite (Link 2) dargestellt.

	
	Unter dem erstellten Auftrag auf bearbeiten drücken.
	Neue Seite öffnet sich, hier sieht man, dass die Datei hochgeladen wurde. Ausserdem wurden die Sonderzeichen richtig abgespeichert.

	
	Auf Datei hochladen drücken.
Neues leeres Textfile hochladen.
	Man kann Dateien auch auf «Auftrag bearbeiten» hochladen

	
	Auf Löschen Icon neben dem Hochgeladenem File drücken
	Hochgeladene Dateien können auch gelöscht werden.




Testfall 4: Dateien DownloadRandbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftrag_liste.php
2) 
3) 





	Anforderung ID
	4

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023






	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf 1. Link gehen.
	Webseite öffnet sich auf Seite «Auftrag d».

	2.
	Unter dem erstellten Auftrag aus Testfall 3 auf Detailansicht drücken.
	Seite Detailansicht öffnet sich mit der Ansicht vom in Testfall 3 erstellten Auftrag.

	3.
	Auf Textfile drücken, welches in Testfall 3 hochgeladen wurde.
	Textfile wird heruntergeladen.




Testfall 5: Standard Kriterien importierenRandbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/import.php
2) \\172.22.22.30\ipa\IPA Leonardo Fischer\Unterlagen IPA\Kriterienkatalog Standardkriterien 2023.pdf
3) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/kriterienliste.php
4) 
5) 


	Anforderung ID
	8

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023








	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf 1. Link gehen
	Webseite öffnet sich unter «Kriterien importieren»

	2.
	Standard Kriterien auswählen in Dropdown anzeige.
	Standard Kriterien sind ausgewählt

	3.
	Text aus PDF Dokument kopieren 
Kopierten Text unbearbeitet in Text Area kopieren und auf speichern drücken 
	Standard Kriterien werden erstellt

	4.
	Auf 2. Link gehen.
	Webseite öffnet sich unter «Kriterienliste»
Hier kann man die neu importierten Kriterien auswählen.




Testfall 6: Projekt erstellen
Randbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftraege_erstellen.php
https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftrag_liste.php



	Anforderung ID
	3

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023








	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf 1. Link gehen
	Webseite öffnet sich unter «Auftrag erstellen»

	2.
	Ein .pdf  Dokument hochladen.
	Ein Dokument mit .pdf Endung wird hochgeladen.

	3.
	Ein .docx Dokument hochladen
	Ein Dokument mit .pdf Endung wird hochgeladen.

	4.
	Auf Auftrag erstellen drücken
	Auftrag wird nicht erstellt, da Titel, Beschreibung und Mitarbeiter nicht ausgewählt sind.

	
	Auf 2. Link gehen 
	Auftragliste sieht normal aus (kein leeres Projekt)




Testfall 7: Sonderzeichen und 50 Zeichen bei Liste
Randbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftraege_erstellen.php
2) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/auftrag_liste.php
3) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

	Anforderung ID
	12

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023







	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf link gehen
	Webseite mit einer Navigationszeile öffnet sich

	2.
	Als Titel und Beschreibung 
bli <'?"\> bla
Eingeben und 50-mal «a» in der Beschreibung eingeben. Als Mitarbeiter Leonardo wählen.
	Beim Schreiben werden die Sonderzeichen normal dargestellt

	3.
	Auf Speichern drücken und Link 2 öffnen
	Projekt wird mit Sonderzeichen dargestellt.
Projekt zeigt nicht alle 50 «a» in der Beschreibung an. Sondern hört auf, wenn 50 Zeichen erreicht sind.

	
	Auf Detailansicht des Projektes drücken
	In der Detailansicht werden alle Sonderzeichen dargestellt sowie alle «a».





Testfall 8: Sonderzeichen bei Kriterien
Randbedingungen
· Zugriff auf Browser und Internet

Testdaten
1) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/individuelle_kriterien.php
2) https://www.pkorg.wenpas.info/v3/KriterienWebsite/kriterienliste.php
3) 


11) 
12) 

	Anforderung ID
	12

	Erstellt von
	Leonardo Fischer

	Erstellt am
	10.08.2023







	Nr. 
	Testschritte 
	Erwartetes Resultat

	1.
	Auf link gehen
	Webseite mit einer Navigationszeile öffnet sich

	2.
	Als Titel, Beschreibung und jeder Gütestufe0-3 
bli <'?"\> bla eingeben
	Beim Schreiben werden die Sonderzeichen normal dargestellt

	3.
	Auf Speichern drücken und Link 2 öffnen
	Das erstellte Individuelle Kriterium wird auch mit Sonderzeichen dargestellt





3. [bookmark: _Toc134460105][bookmark: _Toc144280680]Phase: Entscheiden

3.1. [bookmark: _Toc144280681]Entwurfsskizzen für AG
Für das Hochladen der Dateien habe ich 3 verschiedene Arten des Designs verwendet.
Version 1 )
[image: ]



Version 2
[image: ]


Ausgewählte Version 3)
[image: ]

3.2. [bookmark: _Toc144280682]Variantenentscheid

Für das Designen der Website mit CSS hatte ich freie Wahl zwischen Normalem Grid, Flexbox, Bootstap und anderen Frameworks. Ich habe mir vor allem Flexbox, Bootstrap und W3.CSS angeschaut. Vorteile von W3.CSS ist, dass das Framework klein und einfach zu bedienen ist. 
Jedoch hat man in Bootstrap viel mehr Möglichkeiten und eine breite Auswahl an Vorlagen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden die Struktur der Website hauptsächlich mit Bootstrap zu erstellen. Die Navigation Bar soll auch mit Bootstrap realisiert werden. Für Tabellen könnte ich Flexbox verwenden, falls es mir mit Bootstrap schwer gelingt, diese darzustellen. Ein weiterer Vorteil von Bootstrap, ist es das die Website automatisch auch für Table und Handy angepasst wird.
4. [bookmark: _Toc144280683]Phase: Realisieren

Vor dem Programmieren
Bevor ich mit dem Programmieren gestartet habe, habe ich einen neuen Ordner für das Projekt erstellt. In diesem Ordner habe ich nach meiner Sitemap alle zwölf PHP-Seiten erstellt und richtig benannt. Des Weiteren habe ich SVN für das Speichern meiner Dokumente eingerichtet und habe auf Plesk die Datenbank nach ERD aktualisiert. Um mit dem programmieren der Seiten starten zu können habe ich noch eine config Datei, welche eine Verbindung zur Datenbank verschafft erstellt. Diese Config Datei wird in jede Seite hinein geladen. 



Navigation
Als erstes habe ich mit dem Programmieren der Navigation gestartet. Das Grundgerüst der Navigation sieht so aus:

[image: ]
Wie in der Sitemap geplant, leitet einen die Navigation auf sieben Seiten. 
Die Navigation wird wie die Config Datei in alle anderen Seiten hineingeladen. Somit kann man aus jeder Seite aus auf die Navigation zugreifen. Da die Navigation jedoch ein separates File ist, musste ich das hervorheben der Seite auf welcher man sich befindet mit diesem echo $navbar machen. 
[image: ]
Dies habe ich ganz einfach gelöst, die Navigation schaut nach, welche Endung die Website hat und je nachdem auf welcher Seite man sich befindet wird $navbar statt «», «active».
In Bootstrap heisst nav-link active, dass dieser Teil weiss markiert wird.
Auf Hilfreiche Dokumente verwalten gelangt man nur über die Webseite Hilfreiche Dokumente.
Auf die restlichen vier Webseiten gelangt man auch nicht durch die Navigation. Dies hat den Grund, dass man für alle vier Seiten eine IP eines Projektes oder eines Kriteriums braucht.

Seite Auftrag erstellen
Auf dieser Seite ist neu, dass man Mitarbeiter aus Benutzern auswählen kann.
[image: ]
$formArrayData3b ist das Ergebnis aus einem SQL Select von Benutzern. Mit einer foreach Schleife werden im select alle Benutzer «namen» hinzugefügt


Auch neu ist, dass man mit dem erstellen des Projektes Kriterien aussuchen kann. Dies habe ich gemacht, indem ich das Projekt erstelle und im Nachhinein Kriterien dem Projekt in der Datenbank projekte_kriterien zuweise. 
[image: ]
Sonderzeichen abfangen
Das Schwierigste auf dieser Seite, war das Aufnehmen von Input mit Sonderzeichen des Users.
Hierfür habe ich mit htmlspecialchars gearbeitet. Um auch Backslashs anzeigen zu können habe ich die addslashes Funktion benutzt.
[image: ]


Seite Auftrag Liste
Auf dieser Seite habe ich eine Bootstrap Liste erstellt, diese ist befüllt mit Werten aus der Tabelle «projekte» in der DB dazu habe ich zu jedem Projekt 3 Buttons erstellt, diese führen einen auf Detailansicht, Bearbeiten und Bewerten Seite.
[image: ]
Anforderung war es, dass die maximale Anzahl an Zeichen von Beschreibung begrenzt ist, dies habe ich mit mb_strimwidth gemacht. Da Sonderzeichen wie «<»von htmlspecialchars jedoch zuvor zu mehreren Zeichen verarbeitet wurden. Muss ich diese vor dem benutzen von mb_strimwidth decoden. 

[image: ]

Seite Detailansicht
Seite Detailansicht stellt Projekte komplett in Textform dar.
Um Zeilenumbrüche darzustellen habe ich mithilfe von str_replace \n mit <br> ersetzt.
[image: ]


Auf dieser Seite habe ich des Weiteren tabellarisch alle ausgewählten Kriterien des Auftrages mit Aufgaben und Hilfestellung ausgegeben. Dies habe ich mithilfe einer foreach Schleife gemacht.
[image: ]


Seite Bearbeiten
Auf dieser Seite kann man wie auch schon in der V2 Projekte bearbeiten, löschen, Kriterien ändern und Änderungen speichern. Neu Dazu kam die Upload Funktion:
Html und Bootstrap: 
[image: ]

PHP on Submit
[image: ]
In die Datenbank speichere ich Projekte ID, Speicher Pfad (mit Projekte ID), File ID, File Type, angegebener Name und angegebene Beschreibung.
Die Datei wird umbenannt zu Projekte ID + Originaler Dateiname.
Filetype wird mittels $_Files Funktion deklariert.



Beim Löschen, lösche ich zu erst die jeweilige Datei und danach die Datenbank Einträge: 

[image: ]
Files werden mit «unlink» gelöscht. Davor wird geprüft, ob es dieses File gibt. 

Seite bewerten / auswerten
Hier habe ich aus der V2 die Seite Bewerten und Auswerten zusammengeführt. Dies habe ich gemacht, indem ich den auswerten php code nach dem Form submit ausführe. 
Auf dieser Seite musste ich viele Kleinigkeiten durch die Änderungen in der DB bearbeiten.  Z.B «select abfragen».
Die grösste Herausforderung war es jedoch, dass man nun hier den Bewerter aussucht und nicht eine Seite davor. Dadurch musste ich vieles in meinem Code ändern. 
Ich habe es nun so gemacht, dass man den Bewerter aussucht und man kann auf einen Button drücken um sich die Bewertung von ihm anzeigen zu lassen. (Hat er noch keine gemacht bleibt dies leer) Während man die Bewertung einsieht kann man auch Änderungen tätigen und diese speichern. Die Auswertungstabelle wird auch dargestellt. Wenn man einfach so einen Bewerter aussucht ohne den Button zu betätigen kann man den Auftrag ganz normal bewerten. Beendet man die Bewertung, so wird eine Tabelle auf der gleichen Seite erstellt mit der Auswertung. 



Anzeigen der gespeicherten Bewertung:
[image: ]
Tabelle mit Auswertung anzeigen

[image: ]
Die Art der Ausgabe habe ich aus V2 übernommen, jedoch aber in eine Bootstrap Tabelle eingefügt.
Seite Kriterien importieren
Hier hatte ich das meiste bereits programmiert und musste dies nur richtig kopieren und etwas abändern. Neu ist das Select, bei welchem man auswählen kann welche Art Kriterien importiert wird.
[image: ]
Dies nutze ich mit  	
if ($_POST["kriterienart"]=="Individuelle") {} oder if ($_POST["kriterienart"]=="Standard")


Seite Kriterien importieren
Hier habe ich hauptsächlich nur die Tabelle mit Status, Hilfe und Aufgabenstellung neu erstellt. 
Bei der Darstellung habe ich etwas mit hidden labels gearbeitet, was nicht so professionell ist.
[image: ]

Seite Kriterien Liste
Hier stelle ich alle Kriterien dar. 
Dies mache ich in einer foreach Schleife. In der Foreach Schleife ist die ganze Tabelle drinnen, somit ist jedes Kriterium eine Tabelle. 
[image: ]


In Jeder Tabelle ist auch ein Bearbeiten Button. Drückt man auf den Bearbeiten Button eines Standard Kriteriums so wird man auf Seite Hilfestellung weitergeleitet, drückt man jedoch auf ein Individuelles Kriterium wird man auf Seite Individuelle Kriterien weitergeleitet. Man erhält jeweils die ID zum Bearbeiten des Kriteriums mit. (Also kann man auf diesen Seiten direkt das Kriterium bearbeiten.)
Dies habe ich im form Action gemacht : 

<form action="<?php if($value["teil"]=="I"){echo "individuelle_kriterien.php?cmd_edit=".$value["id"];}else {echo "hilfestellung.php?cmd_edit=".$value["id"];}?>" method="post">

$value["teil"] ist bei Individuellen Kriterien immer I.

Seite Hilfreiche Dokumente
Hier werden alle Hilfreichen Dokumente dargestellt in einer Tabelle.
Hier kann man diese auch Herunterladen.
Dateien werden mit einem Download png oder mit einem png der jeweiligen Datei Art dargestellt.

[image: ]
Seite Hilfreiche Dokumente verwalten
Hilfreiche Dokumente werden mit der Projekt id 0 abgespeichert. Dies ist, um diese von den anderen Dateien zu trennen. Sonst funktioniert der Dateienupload wie bei Seite Bearbeiten.
Neu dazu kommt auf dieser Seite, dass man die Dateien bearbeiten kann. Man kann Dateiname, Beschreibung und die Datei an sich ändern. 
Um die Datei zu ändern wird die alte Datei gelöscht und die neue Datei wird eingefügt. 
In der Datenbank wird ein einfaches update verwendet.
Teil 1
[image: ]


Teil 2
[image: ]
Seite Benutzer verwalten
Benutzer sind Mitarbeiter und Bewerter.
Fügt man einen Benutzer hinzu, so ist dieser automatisch als Mitarbeiter und Bewerter zur Verfügung.
[image: ]

Auf dieser Seite kann man auch Benutzer löschen.
[image: ]
Dies hätte ich einfacher / übersichtlicher programmieren können.




5. [bookmark: _Toc144280684]Phase: Kontrollieren
5.1. [bookmark: _Toc144280685]Erfüllung der Aufgabenstellung überprüfen

Ich denke die Anforderungen des Projektes wurden vollständig erfüllt, der AG hat sich die Webseite angeschaut und war zufrieden. Es gibt noch Sachen, welche man ergänzen kann, jedoch waren diese nicht in der jetzigen Aufgabenstellung benannt. Die Testfälle funktionierten alle, bis auf diejenigen, welche besagten, dass man auf dem Auftrag erstellen Seite Dateien hochladen können soll. Dies war jedoch auch nicht in der Aufgabenstellung gefordert dies war eine Entscheidung die ich getroffen habe aber zeitlich nicht aufging oder auch etwas unnötig erscheint.
5.2. [bookmark: _Toc144280686]Erfüllung der Kriterien überprüfen

Ich bin auf jedes Kriterium zumindest etwas eingegangen. Jedoch gibt es noch Kriterien bei denen ich mir unsicher bin, ob das was ich gemacht habe reicht oder ob es korrekt ist. Hier fällt mir das Kriterium zu den Systemgrenzen ein wofür Andreas 2 detaillierte Diagramme gemacht hat, ich aber nur einen Text geschrieben habe.



Digitalisierungsfortschritte der Dienstleistungsbranche

5.3. [bookmark: _Toc141447441][bookmark: _Toc144280687]Testprotokoll
Im untenstehenden Testprotokoll halte ich die Ergebnisse auf Basis der definierten Testfälle, sowie die daraus gezogenen Schlüsse und resultierenden Massnahmen fest.
	Testfall-Nr.
	Datum
	Tester
	Beschreibung
	Effektives Resultat
	Erfüllt [J/N] 

	1
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Navigation auf 
allen Seiten
	Gleicht dem Erwarteten Resultat
	J

	2
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Benutzer erstellen 
und verwalten
	Benutzer können nur durch löschen des alten Benutzers geändert werden
	J

	3
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Dateien Upload
	Hochgeladene Dateien können auf der Seite Auftrag erstellen nicht hochgeladen werden, nur auf Seite Bearbeiten
	J/N

	4
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Dateien Download
	Gleicht dem Erwarteten Resultat
	J

	5
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Standard Kriterien importieren
	Gleicht dem Erwarteten Resultat
	J

	6
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Projekt erstellen
	Upload von Dateien geht hier nicht
	J/N

	7
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Sonderzeichen und Max Beschreibung länge Test
	Gleicht dem Erwarteten Resultat
	J

	8
	29.08.2023
	Leonardo Fischer
	Sonderzeichen Test
 bei Kriterien
	Gleicht dem Erwarteten Resultat
	J


[bookmark: _Toc144280697]Tabelle 5 Testprotokoll
.
5.4. [bookmark: _Toc144280688]Fazit Testprotokoll
Der Testfall 1 Funktioniert einwandfrei. Die Navigation ist sehr simpel gehalten und sollte von jedem verstanden werden. Auf der Navigation wird markiert auf welcher Seite man sich befindet.

Der Testfall 2 funktioniert grösstenteils, jedoch kann man Benutzernamen nicht bearbeiten. Man kann diese nur löschen und dann neu erstellen. Neue Benutzer werden korrekt als Mitarbeiter und als Bewerter angezeigt. 

Der Testfall 3 funktioniert vollständig, bis auf das hochladen der Dateien auf Seite Auftrag erstellen. Dies ist nicht möglich. Dateien können nur beim Bearbeiten eines Projektes hinzugefügt werden.

Der Testfall 4 funktioniert einwandfrei.

Der Testfall 5 funktioniert auch einwandfrei.

Der Testfall 6 funktioniert nicht, dieser beschäftigt sich mit dem hochladen von Dateien auf der Seite Auftrag erstellen.

Testfall 7 und 8 funktionieren einwandfrei. Sonderzeichen funktionieren bei jedem User-Input


6. [bookmark: _Toc144280689]Phase: Auswerten


6.1. Was ich für das nächste Projekt mitnehme

Ich habe beim Erstellen dieses Projektes sehr viel über die IPA-Anforderungen gelernt. Davor habe ich nur mit sechs Kriterien gearbeitet und nun musste ich alle beachten und anschauen. Ich denke, jedoch ich habe die Kriterien zu wenig studiert und habe mich eher darauf fokussiert ein ähnliches Dokument wie Andreas und das der Schule zu erstellen. Demnach bin ich mir relativ unsicher ob ich wirklich alle Kriterien zu 100% beachtet habe. 
Ich denke hätte ich mehr Zeit würde ich jetzt alle Kriterien nochmals durchlesen und mein Bericht in Ruhe danach anpassen.
 Ich habe bemerkt, dass ich mir viel mehr Vorlagen erstellen soll oder bessere. 
So ging das Erstellen des Zeitplans und des Berichts etwas länger als nötig. 
Ich muss die Überschriften-Vorlagen im Bericht für das nächste Mal erstellen. 
Falls ich an der IPA Adobe XD benutzen will, soll ich damit noch lernen besser umzugehen. 
Das Sitemap Diagramm war viel hilfreicher wie ein Use-Case Diagramm. Vor allem, da es hier nur eine Art User gibt
Ich sollte den Zeitplan später im Verlauf der Planung erstellen, da ich dann genauer Bescheid weiss, wie das Projekt aussieht.
Ich habe beim Programmieren während des Auftrages viel dazu gelernt, vor diesem Auftrag habe ich noch nie mit $_Files gearbeitet, ich habe noch nie im Nachhinein das Design einer Webseite gross abgeändert. Ich wurde besser mit dem Umgang mit $_Post und $_Get. Ich habe neu gelernt, dass man eine foreach Schleife mit allen $_Post Werten machen kann und diese mithilfe von if(str_contains) filtern kann.  Des Weiteren weiss ich jetzt, wie man Sonderzeichen Inputs von Usern aufnimmt und vieles mehr. 
6.2. Schlusswort 

Ich bin mit meiner Arbeit recht zufrieden, zwar hatte ich länger als geplant, ich habe jedoch auch vieles detaillierter gemacht wie geplant und neue Anforderungen erstellt. Die Arbeit an sich hat mir Spass gemacht und ich denke es war eine gute Vorbereitung für die IPA.
 
[bookmark: _Toc134460123]
[bookmark: _Toc144280691]Quellen
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Flexbox
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Bootstrap Datei download 
https://mdbootstrap.com/docs/standard/forms/file/
Dateien abspeichern
https://stackoverflow.com/questions/52283125/save-file-as-blob-in-mysql-database-or-as-file-path
Mit Files umgehen
https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.files.php
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[bookmark: _Toc144280692]Anhang
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if (isset ($_POST["nach_auswerten"]))
i

Sbewerter=¢_POST['bewerter'];

Squerytakebewerter2e = "SELECT id FROM benutzer WHERE name
Sgents2a = mysqli_query(Sconnection, Squerytakebewertera):

".Spewerter.mim,

sroutest = mysqli fetch assoc(Sgehts2a) s
foreach (S_BOST as Skey => $value)(

if (stx_contains(Skey, 'rdbten_')) (
sresulc = scr_replace ("rabttn_”,

skey)

Squerysend = "INSERT INTO auswertung (kriterien id, projekte_id, benutzer_id, auswahl, kommentar bewertung)

VALUES (*".Sresult."’, '".S GET['projekte_id']."’,'".Srowtest['id'].”, '".Svalue.”!,’".Skommentar.”’)

ON DUPLICATE KEY UPDATE kriterien id = ".Sresult.”, projekte_id = ".S_GET['projekte_id'].", benutzer_id = '".Srowsess['id'].", auswahl ='".
" Skommentar.”'";

Svalue."’, kommentar_bewertung
ssenden2 = mysqli_query(Sconnection, Squerysenda);
¥

if (str_contains(Skey, 'kommentar')) {

Sresulcs = str_replace("kommentaz®,'’, Sk=y):
Squeryupdatekom = "UPDATE auswertung

SET kommentar_bewertung = '".Svalue."’

WHERE kriterien_id = '".Sresult2."! AND projekte_id ='".S_GET['projekve_id']."' AND benuvzer_id='".Srowtesc['id']."'";

Ssenden2 = mysqli_query(Sconnection, Squeryupdatekom) ;

¥
Sauerytakechecked2 = "SELECT * FROM projekte WHERE id=".S_GET['projekte_id'l;
SformArrayDatachecked2 = mysqli_query(Sconnection, Squerytakechecked2);
Sdatahrray = mysqli_fetch all (SformArrayDatachecked2, MYSQLI ASSOC):
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<select name=
<option value
<option valu

</select>

kriterienart">
Individuelle">Individuelle Kriterien</cption>
Standard"-Standard Kriterien</option>
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<th>Kriterienname <label for="hidden® style=rwidth:200px;"></label></th>
<ch>Aufgabenstellung<label for="hidden” style="widch:440px;"s</label></th>
<th>Hilfestellung<label for="hidden” style="widch:440px;"></label></th>
<tn>Status</ch>
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<php foreach(SformArrayData as Skey => Svalue) { 7>

<table class="cable table-striped">

<thead>
<tr class="centersd-header">
<th bgcolor=r$essesen alig:
</r>

</thead>

<tbody>

<er>

17></th>

center">Kriterium <?php echo Svalue["abc”

<cr>

<ta><div class="markiert">Leitfrage: </div><?php echo Svalue["leitfragen]; ?></cd>
</r>
<er>

<cd><div
</r>
<er>

‘markierc">Beschreibung: </div><?php echo Svalue["abotext"]; ?></td>

<cd><div
</r>
<er>

‘markiercr>Gitestufe 3: </div><?php echo Svalue["gitestufe3n]; ?></cd>

<cd><div
</r>
<er>

‘markiercr>Gitestufe 2: </div><?php echo Svalue["gitestufe2"]; ?></td>

<cd><div
</r>
<er>

‘markiercr>Gitestufe 1: </div><?php echo Svalus["gitestufel"]; ?></cd>

<cd><div
</r>
<er>

‘markiercr>Gitestufe 0: </div><?php echo Svalus["gitestufs0"]; ?></td>

<cd><div
</r>
<er>

‘markiercr>Aufgabenstellung: </div><?php echo Svalue["aufgabenstellung”]; ?></td>

<cd><div
</r>
<er>

‘markiercr>Hilfestellung: </div><?php echo Svalue["hilfestellung"]; ?></td>

<td><div class="markiert">Status
"hilfestellung.php?emd_edit=".Svalue["id"™
for=rhidden” style="widch:480px;"></label><input TYD:
</er>
</er>
</tbody>
</vable>
<?php

</div> <form action=r<rphp if(Svalue["teil"]=="I"){echo "individuelle kriterien.phplcmd edit=".Svalue["id"];}else {echo
25" method="poSTMo<input Type="checkbox" name="checkboX<?PHp echo Svalus["id"]?>7 <7php if(Svalue["status"]==0){scho "checked”;
submit valic="Bearbeiten” ‘bearbeiten<?php ccho Svalue[Mid"]2>" /></formo</td>

2> /><label
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<?php foreach(sformArrayDokus as Skey
<er>

svalus) 7>

<cd><?php echo Svalue["name"]; ?></td>
<ta><7php echo Svalue["beschreibung”]; ?></td>
<ca>

<a nre

'<?php echo Svalue['path’]; ?>" download>

<7php if (Svalue['type’]=="docx") (7>

<ing style=mwidch:100px; height:100px;" ‘bilder/File_Types (docx) .png">
<7php }elseif (Svalue['type’]=="css") (7>

<ing styl

"aidth:100px; height:100px;"

"bilder/File Types(css) .png">

<7php }elseif (Svalue(['type’ =="html") (2>

<ing style=mwidch:100px; height:100px;" ‘bilder/File_Types (html) .png">

<7php }elseif (Svalue('type’

387 12>

<ing style=mwidch:100px; height:100px;" ‘bilder/File_Types(3s) .png">

<7php }elseif (Svalue('type’

pag™) (2>

<ing styl

‘width: 100px; height:100px;™

‘bilder/File_Types (pdf) .png">

<7php else (7>
<ing styl
<?php } 7>

; height:100px; " ‘bilder/download_img.png">
</a>

</va>

<label for=vhidden” style="width:220px;"></label></td>
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$idbearbeiten=:
Sdateinamez
Sdateiname

_GET["cmd_edit"];
mlspecialchars (_POST["dateiname"], ENT_QUOTES);
aadslashes (sdateinane2) ;

Sdateibeschreibung? =htmlspecialchars (§_POST["daveibeschreibung”], ENT_QUOTES
Sdateibeschreibung = addslashes (Sdateibeschreibung2) ;

Squeryupdate = "UPDATE files
SET name = 'Sdateiname’, beschreibung = 'Sdateibeschreibung'
WHERE id =v.5_GET["cmd_eait"];

Sresulc = mysqli_guery(Sconnection, Squeryupdate:

"SELECT * FROM files WHERE id=".Sidbearbeiten;
mysqli_query(Sconnection, Squerytaketodelete):

Squerycaketodelete
SformArraytodelete

Srow = mysqli_fetch_assoc(Sformdrraytodelete):
$fileneme=sroul'path’];
Stest =basename (3_FILES["fileToUpload”] ["name"]);

1f(stest 1=
if (file_exists(Sfilename)) (
if (anlink(Sfilename)) {
echo "File deleted successfully.":
b oelse ¢
echo "Error deleting the file.";

B
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StargetDir = "uploads/";
SnewFileNeme = basename (§_FILES["filcToUpload”] ["name]);
StargetFile = StargetDir . SnewFileName:

$fileType = 5_FILES["fileToUpload"] ['type’
Sganzerpath = StargetDir . SnewFileName
$fileType - pathinfo(StargetFile, PATHINFO_EXTENSION);

// Uoerprifen, ob die Datei bereits existiert
if (file_exists(StargecFile)) (

//echo "Die Datei existiert bereits.
) else ¢

// Datei nochladen

if (SfileType != "php" && SfileType !== "x-php") (

if (move_uploaded_file(S_FILES["fileToUpload"] ["tmp_name"], StargetFile)) {
//echo "Die Datei " . basename(_FILES["filcToUpload"] ["name"]) . " wurde hochgeladen

// Hier konnen Sie den Dateinamen, die Beschreibung usw. in einer Datenbank speichern

// Figen Sie hier den Code hinzu, um die Informationen in der Datembank zu speichern

Squeryupdate = "UPDATE files
SET type = '$fileType’, path = 'Sganzerpath’
WHERE id =".Sidbearbeiten;

Supdaten = mysqli_guery(Sconnection, Squeryupdate);

B

Jheader (*Location: hilfreiche dokumenteupload.php')
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if (3_SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {

if (isset(3_POST["submit™])) {

Sname2 =htmlspecialchars(S_POST["name"], ENT_QUOTES);
Sname = addslashes ($name2) 7

Squerysend = "INSERT INTO benutzer (name)
VALUES (*$name’)":

Ssenden = mysqli_guery(Sconnection, Squerysend);
Sname-
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foreach (SformArrayData as $key => Svalue) {
si=ti41;

if (1sset(s_POST['suwbmit’.$i]))

Squerydelete = "DELETE FROM benutzer WHERE id =".Svalue['id'

mysqli_query(Sconnection, Squerydelete):

Sauerytake = "SELECT * FROM benutzer":
SformArrayData = mysqli_query(Scomnection, Squerytake);

B
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Bewertung

AL
Projekimanagement und Planung
Komplexe Aufirage werden mit Unterstiitzung einer Projekimanagement- Methode gelost. Auch fir "Macherarbeiten” missen die Verhalnisse analysiert, das Zielsystem geplant, Varianten verglichen und ein Handlungsplan entworfen werden,

Gtestufe 3 1. Die gewahlte Projekimanagement-Methode ist im Bericht benannt und passt zum Aufirag; 2. Die gewahlte Projekimanagement-Methode wurde in der praktischen Arbeit korrekt angewandt; 3. Die korrekte Amvendung der Projekimanagement-Methode st im IPABericht
exsichtlich; 4. Der Aufirag wurde ausgehend von der Aufgabenstellung weiter analysiert und verfeinert.

Gtestufe 2 Drei Punkte sind erfillt
Gtestufe 1 Zwei Punkte sind erfullr.

® Gutestufe 0 Weniger als zwei Punkte sind erfullt.

Kommentar zum Kriterium verfassen

IS
Wissensbeschaffung
Es stehen vielfaltige Informationen zur Verfigung. Der Kandidat kann Informationsirager und -kanile aufgabenbezogen auswahlen, Informationen bewerten und diese zielfshrend verwenden.

Gitestufe 3 1. Der Nachweis der Wissensbeschaffung ist durch Arbeitsjournal, Projektbericht oder Protokolle zu Fachgesprachen (HE, VF) dokumentiert; 2. Wahlte die Informationsquellen aufgabenbezogen aus; 3. Hat aus den gewhlten Informationsquellen die relevanten Informationen
identifiziert und genutzt (Transferleistung); 4. Die referenzierten Quellen sind existent und fiir Projektinvolvierte rekonstruicrbar.

Gtestufe 2 Drei Punkte sind erfillt
Gtestufe 1 Zwei Punkte sind erfullr.

® Gutestufe 0 Weniger als zwei Punkte sind erfullt.

Kommentar zum Kriterium verfassen

auswerten
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Auswertung

AL
Projekimanagement und Planung

Komplexe Aufirage werden mit Unterstiitzung einer Projekimanagement- Methode gelost. Auch fir "Macherarbeiten” missen die Verhalnisse analysiert, das Zielsystem geplant, Varianten verglichen und ein Handlungsplan entworfen werden,
Gitestufe: 1

A
Wissensbeschaffung

Es stehen vielfaltige Informationen zur Verfigung. Der Kandidat kann Informationsirager und -kaniile aufgabenbezogen auswahlen, Informationen bewerten und diese zielfshrend verwenden.
Gitestufe: 3

Gesamtpunkizahl von A : 4
Gesamtpunkizahl von B - 0
Gesamtpunkizahl von C : 0
Gesamtpunkizahl von1: 0

Durchschnitt von A : 2
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Al Projektmanagement und Planung

Aufgabenstellung :

Hier soll nochmals Beschricben werden, was vom Kandidaten erwartet wird.

Dies soll wenn méglich so Beschricben werden, dass alle Kriterien erwahnt werden.
(dealerweise, sollte das Wort "muss" vorkommen)
[aufgabenstellung gemsss Leitfrage in
"kriterienkatalog Qualifikationsverfahren

Informatiker/in" (Ausgabe fur das Prufungsjshr
2023):

Komplexe Auftrage werden mit Unterstiitzung einer
Projektmanagement-Methode geldst. Auch fir
"Macherarbeiten” missen die Verhaltnisse
analysiert, das Zielsystem geplant, Varianten
lverglichen und ein Handlungsplan entworfen werden.

Die Kriterien lauten:

1. Die gewshlte Projektmanagement-lethode ist im ~
Bericht benannt und passt zum Auftrag; P

Hilfestellung :

Hier soll eine Hilfestellung erfasst werden. Also auf was zu achten ist.
Auch Bsp. kénnte man hier rein fun, welche dazu passen wiirden
[Rilfestellungen zu den Kriterien:

1. Die gewshlte Projektmanagement-lethode ist im
Bericht benannt und passt zum Auftrag;

Fr eine IPA wird als Projektmanagement-llethode
IPERKA empfohlen.

Hermes z.B. ist nicht geeignet, weil ein grosser
Unfang an einzelnen Licferobjekten (Dokumente)
ldurch verschiedene Projektmitarbeiter erstellt
werden missen. SCRUM fokussiert sehr stark auf das
Zusammenspiel des SCRUM Teams. Die IPA ist bezgl.
Projektmanagement ein Spezialfall, da (mdglichst)
211z Ergebnisse vom Prifling erarbeitet werden =

Status der Kriterie
® On O Off| Speichern und zurick |
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IPA-Bewertungsseite Auftrage erstellen

Auftrag erstellen

Auftrag Name

A1 Kriterium

Beschreibung A2 Kriterium

B1 Kriterium

B2 Kriterium

C1 Kriterium

C2 Kriterium

11 Kriterium

12 Kriterium

(In Realitat mehr)

Kandidat v

Drag and Drop File
(max 50 MB)

itei auswahlen

Hochgeladene Datei 1 ® (l6schen)

. . ) Datei Name
Dateiname (von ausgewéhter Datei)

Datei Name Datei Beschreibung

Datei Beschreibung

Datei Name

Datei Beschreibung

Datei hochladen
Hochgeladene Datei 2 ® (l6schen)

Hochgeladene Datei xy ® (l6schen)

Datei Name

Datei Beschreibung
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IPA-Bewertungsseite

Auftrag Name

Beschreibung

Kandidat

Hochgeladens Datei 1
Datel Name

Datel Beschrelbung

Hochgeladene atel 2
Datei Name.

Datei Beschreibung
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Datei Name
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[ ]
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IPA-Bewertungsseite

Projektdetails anpassen
Bewertungs-Kriterien anpassen

Auftrag Name

A1 Kriterium

R A2 Kriterium
Der Navigation Aufbau soll in etwas so aussehen:
- Kandidaten erfassen B1 Kriterium
- Bewerter erstellen
- Auftrage erstellen B2 Kriterium
- Auftrage auflisten, Detailansicht u Bewerten
- Dokumente hochladen Clkriterium
- Kriterien Importieren P
- Kriterien Anzeigen und Bearbeiten
- Komplete Kriterienliste 11 Kriterium
- Hilfreiche Dokumente
Kandidaten und Bewerter erfassen 12 Kriterium
Neue Kandidaten sollen erfasst, gelistet und bearbeitet werden kénnen. (Alle mit Status Aktiv)

Kandidaten und Bewerter erfassen

Neue Bewerter sollen erfasst, gelistet und bearbeitet werden kénnen.
(Die Wahl des Bewerters soll auf der Bewertungsseite stattfinden.)
Projekte erstellen

Projektname

Beschreibung

Mitarbeiter

Kriterien mit Checkbox auswéhlen
Dokumenten-Upload (méglicher Ort)

oo0oo0oo0o0

- Der «Dokumenten-Upload» wird unter «Dokumente hochladen» noch genauer erklart
- Es werden nur Kriterien angezeigt mit Status aktiv.
- Nach dem Erstellen gelangt man auf die Liste mit den Projekten.

[«

Dokumente hochladen

Umsetzung:

Zu jedem Auftrag kdnnen mehrere Dokumente hochgeladen werden kénnen.

Bei der Planung sollen mehrere Varianten mit Mokups geplant werden, welche dem Auftrag-geber
noch vor Durchfithrung zur Auswahl gestellt werden.

Bsp.

Einbau als Eigene Seite mit Projekt Zuweisung via Dropdown oder der Upload kénnte auf der Seite
sein, wo man das Projekt erfasst.

Wichtig ist, dass man zur Datei noch einen Namen und eine Beschreibung vergeben kann.

Die maximale Datei Grdsse soll 50 MB sein und es dirfen alle Dateien ausser PHP Dateien
hochgeladen werden.

Eine Léschfunktion muss es auch haben.

Bei der Detailansicht soll man die Dokumente ebenfalls runter laden kénnen.

Projekte auflisten

Aufbau:

o Projektname (Mit Link zur Detailansicht)

[ Beschreibung (Text gekdirtzt anzeigen auf 50 Zeichen)

o Mitarbeiter

o Button «Bewerten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)
o Button «Bearbeiten» (Mit Link zum Bewerten des Projekts)
Projekte bearbeiten

o Ahnlich wie vorher

[ Zusétzlich méglichkeit fir Dokumentebearbeitung

Projekt Detailansicht

Kandidat v

Datei auswahlen Dateiname

Datei Hochladen

Hochgeladene Datei 1 ® (l6schen)

Datei Name

Datei Beschreibung

(On Click Download)

Hochgeladene Datei 2 ® (l6schen)

Datei Name

Datei Beschreibung

(On Click Download)

Hochgeladene Datei xy ® (l6schen)

Datei Name

Datei Beschreibung (on Click Download)

(Bild des Dokuments)
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IPA-Bewertungsseite
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IPA-Bewertungsseite Kriterien importieren

Kriterien-text hier hinein kopieren
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IPA-Bewertungsseite Kriterien modifizieren

Individuelles Kriterium erstellen oder bearbeiten . N
Liste Alle Kriterien
Standard Kriterien Aufgaben & Hilfestellung bearbeiten

Indviduelle Kriterien Aufgabenstellung Hilfestellung Status
Titel

Beschreibung

AN Kriterium In Adobe XD Mockups erstellen In Adobe XD Mockups erstellen

14 Kriterium Beschreibung 2 Beschreibung 2

Gutestufe 3
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Gutestufe 1 l
Gitestufe 0 I
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IPA-Bewertungsseite Kriterien Liste

Kriterium A1

Titel A1
Beschreibung A1

Giitestufe3 A1

Giitestufe2 A1
Giitestufe1 A1

Giitestufe0 A1

Aufgabenstellug A1

Hilfestellung A1

status <

Kriterium A2

Titel A2
Beschreibung A2

Giitestufe3 A2

Giitestufe2 A2
Giitestufe1 A2

Giitestufe0 A2

Aufgabenstellug A2

Hilfestellung A2

Status <

Wenn man auf Individuelle Kriterien drickt gelangt man auf Seite Kriterien modifizieren,
Wenn man auf Standart Kriterien driickt gelangt man auf Seite Aufgaben/Hilfestellung und Status bearbeiten
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IPA-Bewertungsseite
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Titel
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IPA-Bewertungsseite Benutzer erstellen

Benutzer 1
Benutzername

Benutzer 2

Benutzer erstellen Benutzer 3
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[ Fes )

id ini(11) projekte
projekte_id int(11) id (PK) N
name varchar(50) titel \varchar(255)
type varchar(50) beschreibung text
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Auftrag erstellen

Auftrag Name

Beschreibung

Kandidat

(Maximal 50 MB Gross)

atei auswahlen

Dateiname (von ausgewéhter Datei)

Datei Name

Datei Beschreibung

hochladen

A1 Kriterium

A2 Kriterium

B1 Kriterium

B2 Kriterium

C1 Kriterium

C2 Kriterium

11 Kriterium

12 Kriterium

(In Realitat mehr)

Hochgeladene Datei 1 ® (l6schen)
Datei Name

Datei Beschreibung

Hochgeladene Datei 2 ® (l6schen)
Datei Name

Datei Beschreibung

Hochgeladene Datei xy ® (l6schen)
Datei Name

Datei Beschreibung




image35.png
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark" aria-labe.

<div class="container-fluid">

<a class="navbar-brand" hre

<button clas:

aria-controls=!
<span clas.
</butzon>

‘navbar-toggler-icon"></span>

"Fifth navbar example">

">IPA Bewertungsseite</a>
‘navbar-toggler” type="button® data-bs-toggle:
‘navbarsExample0s" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation”

collapse” data-bs-target="inavbarsExample0s”

<div class="collapse navbar-collapse” id="navbarsExampledS">

"navbar-nav me-auco mb-2 mb>-1g-0"

Snavbarl?>"

Snavbar2e>"

‘nav-item>

<a class="nav-link <?php echo $navbar3?>"
</11>
<11 class="nav-item">

Snavbars?>”
Snavbarse>®
‘nav-item>
‘nav-link <?php echo Snavbare?>"
‘nav-item>
Snavbar7>®

</ul>

</aiv>
</aiv>
</nav>

nre:

auftracge_erstellen.phpm>Auftrage erstellen</a>

href=vauftrag_liste.php">Auftrage auswahlenc/a>

href=vimport.php">Kriterien importierenc/a>

Bref=ninaividuelle kriterien.phpnoKriterien modifizierenc/a>
Bref=rkriterienliste.phpn>Kriterien Liste</a>
Rref=rhilfreiche_dokumente.php">Hilfreiche Dokumente</a>
Rref=vbenutzer_vervalten.php>Benutzer verwaltenc/a>




image36.png
nauftracge_erstellen.php”)

Snavbarl = "activen;
i
1f($1lastParc==rauftrag_liste.php")
B
Snavbarz = "active";
i
1f(Slastpars

import.php")

Snavbars = "activen;
i
1f(Slastpars

individuelle kriterien.php")

Snavbars = "activen;
i
1f(Slastpars

kriterienliste.php")

Snavbars = "active";
¥
if(SlastPart—="hilfreiche_dokumente.php")

Snavbare
B

ractiver;

1f (SlastPart—"benutzer_verwalten.php")

Snavbar? = "active";
B

2>
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<select style=mwidth:1000px;" name="mitarbeiter” >
<?php foreach(SformhrraybDatadb as Skey => Svalue) {

£ ($value["namen

selectedn!

echo "<option”.Sselectmitarbeiter.”>". Svalue["name"]. "</option>";
Sselectmitarbeiter=nn;
12>

</select>





image2.png




image38.png
if (issec(s_POST["speichern™])) {

Stitel? =homlspecialchars(S_POST["titel"], ENT_QUOTES):
stitel = addslashes(Stitel?)

Sbeschreibung2 =htmlspecialchars (S_POST["beschreibung”], ENT_QUOTES):
Sbeschreibung = addslashes (Sbeschreibung2)
Smitarbeiter =3_POST["mitarbeiter”];

Squerysend = "INSERT INTO projekte (titel, beschreibung, mitarbeiter)
VALUES ('$titel’, '$heschreibung', 'Smitarbeiter')":

Ssenden = mysqli_query(Sconnection, Squerysend)

Squerycakeid = "SELECT id FROM projekve WHERE titel='Stitel! AND beschreibung='Sbeschreibung’ AND mitarbeiter='$mitarbeiter’™
SformArrayid = mysqli_query(Sconnection, Squerytakeid)

Srow = mysqli_fetch assoc(SformArrayid):

foreach (3_POST as Skey

svalue) (

if (stz_contains(Skey, 'checkbox')) {
sresulc = str_replace("checkbox”, ', Skey)
Squeryupdete2 = "INSERT INTO projekte kriterien (kriterien id, projekte_id)
VALUES (*".Sresulc.nr, 'm.Szow['id’].mt)”
mysqli_query(Sconnection, Squeryupdate2);

Ssenden2




image39.png
Stitel? =homlspecialchars(S_POST["titel"], ENT_QUOTES):
Stitel = addslashes(Stitel2):

Sbeschreibung2 =htmlspecialchars (S_POST["beschreibung”], ENT_QUOTES):
Sbeschreibung = addslashes (Sbeschreibung2)
Smitarbeiter =3_POST["mitarbeiter”];
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<table class="cable table-striped">
<thead>
<er>
<th>Projektname</th>
<ch>Beschreibung</ch>
<tn>Mitarbeiter</th>
<th>Links</th>

</vr>
</thead>

<tbody>

<er>

<7php foreach (SformhrrayData as Skey
<er>

svalue) { 2>

<td><7php echo Svalue["titel"]; ?></td>
<td><?php SdecodedText = htmlspecialchars_decode (Svalus["beschreibung™])
echo mb_strimwidch(SdecodedText, 0, 100, '...', 'UTF-8'); ?></td>
<td><?php echo Svalue["mitarbeiter"]; ?></td>
<td> <a href-"detailansicht.php?projekte_id—?php ccho Svalus["id"];?>"><button type="button">Detailansicht</buttons</a>
<a href="bearbeiten.phpIprojekte_id=<?php echo Svalue["id"];?>"><bucton type="button">Bearbeiten</button></a>

<a href="bewerten suswerten.phplprojekte id=<?php echo Svalus["id"];?>"><button type="button"-Bewerten</button></a>
<label for=vhidden® style="width:220px;"></labels</td]
</ex>
<7php )
2>
<sex>
</tbody>

</vable>
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<ta><?php SdecodedText = htmlspecialchars_decode (Svalus["beschreibung™]);
-cho mb_strimwidth($decodedText, 0, 100, '...', 'UTF-8'); ?></td>
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<label style="fomt-size: 35px; font-weight: bold;"><?php SformattedTextl = str_replace ("\n", "<br>", Stitel);

echo SformattedTextl; ?></label>
<z />
<z />

<div class="markiert">Beschreibung:</div>
<label style="widch:800px;"><?php $formactedText?
echo SformattedText2;?></label>

<br />

str_replace ("\n", "<br>", Sbeschreibung) ;




image43.png
<form name="form checkboxen" metho:

'post”>

<?php.

Sauerytakechecked = "SELECT * FROM projekte_kriterien WHERE projekte_id=".S_GET['projekte_id'l
$formArrayDatachecked = mysqli_query($connection, Squerytakechecked

foreach (SformArrayData2 as Skey => Svalue) {

foreach (SformArrayDatachecked as Skey

svalue2) {

1f(svalue[mian
B

value2 ["kriterien_id"])

=

<table class="cable table-striped">
<thead>
<tr class="centersd-header">
<th bgcolor=r$essesen alig:
</r>
</thead>
<tbody>
<er>

center">Kriterium <?php echo Svalue["abc”

<cr>
<ta><div class="markiert">Leitfrage: </div><?php echo Svalue["leitfrage"]; 7>

</er>

<label style=Mwidch:S00px;"></label>
<div class="markiert">Beschreibung: </div><?php echo Svalue["abotext®]; ?></cd>
</r>
<er>
<ta><div class="markiert">Aufgabenstellung: </div><?php echo Svalue["aufgabenstellung"]; ?></cd>
</r>
<er>
<cd><div clas: </div><?php echo $value["hilfestellung"]; ?></td>
</r>
<er>
</tbody>

</table>




image44.png
<div class="card mc-4">
<div class=ncard-body">
<ns class=rcard-title">Drag & Drop Upload</ns>

<p class="dropzone-message”>Drag & Drop files here</p>

<input type="file" name="fileToUpload" class="form-control mb-3" style

<input type="text" name="dateiname” placeholder=rDateiname hier eingeben” styl
dateibeschreibung” placeholder="Hier Beschreibung eingeben” style="width:1000px;" row:
<button type=Msubmit” name="uploadefile” class="btn btn-primary"-Datei hochladen</button>

‘height:100px:" >

‘width:1000px; " /><br /><br />
"g"-<7php echo Sdateibeschreibung ?></textareas <br /><br />

</aiv>
</aiv>
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if (isset($_POST['uploadefile']l)) {

Sprojekteid = §_GET["projekte_id"
StargetDir = "uploads/";
SnewFileNeme = Sprojekteid. "_" . basename (§_FILES["filcToUpload"] ["name"]):
StargetFile = StargetDir . $newFileName:

$fileType = 5_FILES["fileToUpload"]['type'l:

Sganzerpath = StargetDir . $newFileName:

$fileType - pathinfo(StargetFile, PATHINFO_EXTENSION);

// Uoerprifen, ob die Datei bereits existiert
if (file_exists(StargecFile)) (

echo "Die Datei existiert bereits.";
) else ¢

// Datei nochladen

if (SfileType

"php" g5 SfileType mxophp™) {

if (move_uploaded_file(S_FILES["fileToUpload”] ["tmp_name"], StargetFile)) {
echo "Die Datei " . basename (S_FILES["fileToUpload"]["name"]) . " wurde hochgeladen.

// Hier xbnnen Sie den Dateinamen, die Beschreibung usw. in einer Datembank speichern
Sdateiname = $_POST["daveiname"];

Sdateibeschreibung = $_POST["dateibeschreibung"
/7 Figen Sie hier den Code hinzu, um die Informationen in der Datembank zu speichern

Squerysendfile = "INSERT INTO files (projekve id, name, beschreibung, type, pach)
VALUES ('Sprojekteid!, 'Sdateiname’, 'Sdateibeschreibung’, '$fileType’, 'Sganzerpath’)";

Sfilesenden = mysgli_guery(Scomnection, Squerysendfile);

b oelse ¢
echo "Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten.”;

B

}else {"Bitte keine PHP-Dateien®;}
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1if (isset(S_POST['deletefile’.Si])) (

Squerytaketodelete = "SELECT * FROM files WHERE id=".Svalus['id']
$formarraytodelete = mysqli_query(Sconnection, Squerytaketodelete):

Srow = mysgli_fetch_assoc (SformArraytodelete);

$filename=$row['path’l;
if (file_exists(Sfilename)) (
if (anlink(Sfilename)) {
echo "File deleted successfully.":
b oelse ¢
echo "Error deleting the file."

Souerydelecerile = "DELETE FROM files WHERE 14 —v.Svelue'id’]{

mysqli_query(Sconnection, Squerydeletefile);
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if (S_SERVER(["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

if (1352t (5_POST["eingeben®]))
i
Shewercer=s_POST['bewerter’];

Squerycakebewerter2 = "SELECT id FROM benuvzer WHERE name='".Sbewerter."'";
Sgents2 = mysqli_query(Sconnection, Squerytakebewerter2):

Szowtest = mysqli_fetch_assoc(3gehts?);

Squerytakehus = "SELECT * FROM auswertung WHERE projekte_id
SformArrayDatahus = mysqli_query(Scomnection, SquerytakeAus);

.S_GET['projekte_id']." AND benutzer_id=".Srowsest['id'];

foreach (SformArrayDatahus as SkeyAus => Svaluehus) {
Snewhrray2[Svaluehus['kriterien id']] = $valuchus['auswahl'l:

B
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